MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA

M-GJ-03

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- |
| Bibiana Mirelly Osorio Londoño Profesional Universitario Dalia Hernández Jiménez Profesional Especializada Hernán Vélez Pineda Contratista Robert Mauricio Morales Ruiz Contratista. Luis Fernando Villa V Contratista | Javier Alonso Valdés Barcha Subdirector de Dotación. Vanessa Rojas Subdirectora Jurídico. Viviana Posada Subdirectora Administrativa y financiera. Mary Isabel Yepes Cano Apoyo a la dirección | René Hoyos Hoyos Director |

TABLA DE CONTENIDO

1.	PRELIMINARES	4

Objetivos generales del manual	4

Alcance	4

Definiciones	5

Metodología	14

Marco Legal, Principios y Términos Relacionados	14

Principios	15

2.	GENERALIDADES DE LA GESTIÓN DE LOS CONTRATOS EN EL SISTEMA DE COMPRA PÚBLICA	19

2.1. La Gestión contractual y funciones del supervisor	19

2.2. Obligación de contar con supervisión e interventoría	20

2.3. ¿Qué es la supervisión y la interventoría?	21

2.4. Concurrencia de la interventoría y la supervisión	21

2.5. Planeación de la supervisión e interventoría	22

2.6. Modalidades de supervisión e interventoría	22

La supervisión e interventoría interna o externa	22

2.7. La interventoría integral o técnica:	22

3.	CONTRATOS DE FIDUCIA	23

4.	SELECCIÓN Y DELEGACIÓN DE SUPERVISORES E INTERVENTORES DE LOS CONTRATOS	24

Caso de ausencia del supervisor designado	26

Apoyo a la supervisión	26

Asistencia de profesionales universitarios	27

Solicitar apoyo o asistencia en la supervisión	27

Los Interventores	27

5.	FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	29

Actividades generales	30

Seguimiento administrativo	31

Seguimiento técnico	34

Seguimiento financiero y contable	37

Seguimiento jurídico o legal	39

Seguimiento ambiental	41

6.	INFORMES DE LA INTERVENTORÍA Y SUPERVISION	41

Documentos de trabajo	42

Contenido de los informes del interventor	43

Órdenes del interventor	43

Actas	43

7.	CONTROLES DE LA INTERVENTORÍA	44

8.	RECIBO DE BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS	45

9.	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	48

Documentos para la terminación del contrato:	49

10.	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	49

Generalidades sobre la liquidación	50

Liquidación contratos de prestación de servicios	50

Competencia para la liquidación de los contratos	51

11.	PROHIBICIONES PARA LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES	52

12.	RESPONSABILIDAD DE LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES	52

Responsabilidad civil	53

Responsabilidad fiscal	53

Responsabilidad penal	54

Responsabilidad disciplinaria	55

Responsabilidad patrimonial o civil.	56

13.	RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	57

14.	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	61

16.	CAJA DE HERRAMIENTA PARA LA INTERVENTORÍA Y LA SUPERVISIÓN	65

17.	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS	67

18.	ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y DEROGATORIA AL MANUAL	68

# PRELIMINARES

## Objetivos Generales del manual

- Servir de herramienta de trabajo para las personas naturales o jurídicas y servidores públicos que ejercen las labores de interventoría, supervisión, apoyos a la supervisión a los diferentes contratos y convenios que celebra el Isvimed. Por lo tanto, el conocimiento y la aplicación del manual sirve para prevenir desviaciones o irregularidades en el desarrollo de las actividades de supervisión e interventoría y verificar cada uno de los componentes técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable asociados.

- Brindar directrices y parámetros claros y coherentes que sirvan de guía para orientar la gestión contractual de diseños y obras para el desarrollo de programas de viviendas adelantados por el Isvimed y para la adquisición de bienes y servicios, ya sea a través de fideicomisos o directamente con la entidad; de ahí que debe ser fuente de consulta y actualización permanente.

- Establecer las directrices y estándares para simplificar y homogenizar las actividades que se desarrollan en las diferentes etapas de los procesos de conformación de fiducias para la contratación de los diseños y ejecución de los proyectos de vivienda y para los procesos de adquisición de bienes y servicios; todos desde su planeación, selección, contratación y ejecución.

- Apropiar conceptos en materia de contratación estatal, de manera amigable, didáctica y de fácil comprensión para los funcionarios y colaboradores de la entidad en consideración a sus funciones u obligaciones.

- Efectuar recomendaciones en materia de buenas prácticas en la contratación pública.

- Definir e identificar tareas y responsables dentro de las actividades y procedimientos necesarios para la adquisición de bienes y servicios, la verificación de su ejecución, su terminación y liquidación (cuando corresponda).

## Alcance

El manual de supervisión e interventoría debe ser aplicado por los funcionarios, servidores y colaboradores de cada una de las dependencias del Isvimed, aplica también en la contratación de diseños, construcción de proyectos de vivienda de interés social y prioritaria, e interventoría; es decir en todos los proyectos donde el Isvimed es el fideicomitente en cumplimiento de las funciones del instituto.

Así mismo, aplica para los contratistas a los que se les haya contratado como interventores o como apoyo a la supervisión, de acuerdo al alcance de sus obligaciones y componentes a su cargo de verificación.

## Definiciones

Acta: documento protocolario donde quedan registrados todos los compromisos, acuerdos o discrepancias entre las partes o sus representantes, relacionadas con la ejecución del contrato.

Adenda: es el instrumento mediante el cual se modifica el Pliego de Condiciones.

Adición de Contrato: modificación del contrato que implica aumentar el valor del mismo

A.U: componente de los costos de administración y Ia utilidad de un contrato.

Anticipo: es la suma de dinero que se le autoriza al contratista para ser destinada al cubrimiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual.

Asignación del Riesgo: es el señalamiento que hace la entidad de la parte contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.

Asociado: persona jurídica, privada o pública, nacional o extranjera, con la que se obliga a dar o hacer una determinada prestación a cambio de una contraprestación o desembolso según las especificaciones del objeto convenido.

Audiencia pública: acto por el cual se atienden las inquietudes, se hacen claridades del pliego de condiciones, se realiza un sorteo, o se adjudica un proceso.

Aviso de Convocatoria: aviso por medio del cual las entidades estatales ponen en conocimiento de los posibles oferentes que pretenden iniciar un proceso de selección.

Bienes y servicios: todos aquellos elementos y servicios que se adquieren para el uso propio y beneficio de quienes en el ejercicio de sus funciones hagan necesaria su utilidad y que guarden uniformidad.

Bienes y servicios de características técnicas uniformes: son los bienes y servicios de común utilización con especificaciones técnicas y patrones de desempeño y calidad iguales o similares, que en consecuencia pueden ser agrupados como bienes y servicios homogéneos para su adquisición y a los que se refiere el literal -a del numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007.

Bienes y servicios para la defensa y  seguridad  nacional: son  los adquiridos para ese propósito por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, las entidades del Sector Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la Nación, el INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios SPC, la Unidad Nacional de Protección, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Superior de la Judicatura, en las categorías previstas en el artículo 65 del decreto 1082 de 2015.

Bienes nacionales:  son los bienes definidos como nacionales en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, de conformidad con el decreto número 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

Bitácora de obra: es la agenda manejada por el interventor, donde se registran todos los cambios de obra e imprevistos y uno de los elementos más importantes que forman parte del sistema de control para el buen desarrollo de las obras.

Calidad: condición en que un producto cumple con las características inherentes y las atribuidas por la información que se suministre sobre él.

Calidad de un bien o servicio: el conjunto total de las propiedades, ingredientes o componentes que lo constituyen, determinan distinguen o individualizan.

Capacidad residual o de contratación: es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que está en proceso de selección.

Catálogo para acuerdos marco de precios: es la ficha que contiene a) la lista de bienes y/o servicios; b) las condiciones de su contratación que están amparadas por un Acuerdo Marco de Precios; y c) la lista de los contratistas que son parte del Acuerdo Marco de Precios.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP): certificado en virtud del cual el responsable del presupuesto de una entidad pública garantiza que existen los recursos disponibles para soportar una obligación que se pretenda adquirir.

Cesión: es una forma de sustitución por un tercero, consistente en un acto jurídico por medio de la cual un contratante (cedente) hace que un tercero (cesionario) ocupe su lugar en el contrato, transmitiéndose tanto los créditos como las deudas derivadas del mismo, en todo o en parte, previa autorización expresa por parte de la entidad.

Cierre del expediente contractual: es una obligación posterior a la etapa de liquidación y se tiene en cuenta una vez vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la entidad estatal debe dejar constancia del cierre del expediente del proceso de contratación.

Clasificador de bienes y servicios: es el Sistema de Codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC.

Cláusula Penal Pecuniaria: es aquella en que una persona natural o jurídica o proponente plural para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar una suma de dinero en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal.

Las cláusulas penales cumplen variadas funciones, como la de ser una tasación anticipada de los perjuicios, o la de servir como una sanción convencional con caracterizada función compulsiva, ordenada a forzar al deudor a cumplir los compromisos por él adquiridos en determinado contrato.

Cláusulas Excepcionales: son facultades excepcionales y unilaterales que el Estatuto General de Contratación de la Administración pública confiere a las entidades estatales para la salvaguarda del interés general y que se entienden incluidas en todos los contratos que aquellas celebran, a saber: Interpretación unilateral, modificación unilateral, terminación unilateral y caducidad.

Colombia Compra Eficiente: es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del Decreto-Ley número 4170 de 2011, cuyo objeto es desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas para los procesos de compra y contratación estatal, con el fin de generar una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado

Contratista: persona natural o jurídica, privada o pública, nacional o extranjera, consorcio o unión temporal que se obliga a dar o hacer una determinada prestación a cambio de una contraprestación o precio, según las especificaciones del objeto contratado.

Contrato: acuerdo de voluntades mediante el cual se crean obligaciones. (acuerdo de voluntades mediante entre las partes la ejecución de una obra o la adquisición de bien o servicio para un objeto determinado.

Contrato Interadministrativo: son acuerdos que surgen entre las entidades, para la adquisición de bienes o servicios de contratantes a contratistas, en el que éstos últimos deben cumplir sus obligaciones a cambio de una contraprestación o precio que pagan los primeros.

Convenio Interadministrativo: es un acuerdo de voluntades en virtud del cual dos o más entidades públicas aúnan esfuerzos y recursos para cumplir con sus objetivos institucionales o para prestar conjuntamente servicios a su cargo.

Contratante: para el caso de la contratación pública, este Manual se refiere únicamente al Isvimed. En general, es el que toma la iniciativa de requerir un servicio externo a su propia actividad.

Contratista: persona natural o jurídica, privada o pública, nacional o extranjera, consorcio o unión temporal que se obliga a dar o hacer una determinada prestación a cambio de una contraprestación o precio, según las especificaciones del objeto contratado.

Comité de Obra / Comité de Contrato de Interés: órgano que se constituye por voluntad de la Entidad para el control y seguimiento de un contrato o convenio, que por su complejidad, requieran el seguimiento de variables por varias dependencias o varias partes de interés de control como es el caso de Obras, en los que participa el contratista ejecutor, la interventoría, la supervisión y demás roles de la Entidad que sean requeridos.

Cotización: es la información comercial, técnica y económica sobre un bien obra o servicio y su proveedor, para fines de analizar las condiciones del mercado o posterior realización de un negocio jurídico.  La solicitud de cotización debe advertir que no compromete a la Entidad para contratar, ni lleva a realizar un reconocimiento de gastos en que incurra el interesado para la presentación de la cotización

Cronograma: es el rango de fechas establecido para adelantar las etapas y actuaciones de un proceso de contratación determinado, de acuerdo con cada una de las diferentes modalidades de selección previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en sus decretos reglamentarios y complementarios.

Designación / Delegación: la supervisión se realiza naturalmente por el ordenador del gasto, quien podrá delegar o designar la supervisión, si cuenta con estas funciones y autoridades para ello.  La delegación se realizará a los empleados de la entidad que por sus competencias e idoneidad puedan realizar el seguimiento de los componentes técnicos, administrativos, jurídicos, contables o financieros.  Al respecto, si no se cuenta con esta idoneidad en la estructura y planta de personal, la entidad podrá contratar por servicios profesionales de un profesional idóneo que realice el apoyo de la Supervisión.   Al respecto de se entenderán los supervisores ordenadores de gasto (empleados) quienes deberán realizar seguimiento a los avances y novedades de los contratos como ordenadores del gasto, los supervisores delegados que se les notifica este rol y obligaciones y los apoyos a la supervisión, que son contratistas que por su idoneidad colaboran con la supervisión ordenador del gasto de los contratos e informan al respecto de novedades al ordenador del gasto.

NOTA1: Los apoyos de la supervisión no reemplazan al supervisor (sea ordenador del gasto o un supervisor al que se delega).

Documentos del proceso contractual: son aquellos documentos que fungen como soporte del proceso contractual, desde la etapa de estructuración del mismo, abarcando la selección del contratista, la ejecución del contrato e incluso la liquidación del mismo, si hay lugar a ello.

Encargo fiduciario: no está definido por ninguna norma, no obstante, es la doctrina quien se ha encargado de establecer la diferencia entre este y la fiducia mercantil, es así como en virtud de un contrato de encargo fiduciario no hay transferencia de la propiedad y no se constituye un patrimonio autónomo.

Entidad: entiéndase el Isvimed (Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín).

Estudios y documentos previos: son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del proceso de contratación, dependiendo de algunas modalidades y formas de contratación sus requisitos y componentes pueden variar.

Estudios del sector: es el análisis al que está obligado la entidad estatal para el conocimiento del sector desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de los riesgos.

ESAL: entidades sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad.

Fiducia: operación jurídica que consiste en transferir un bien a una persona, a condición de que lo devuelva después de un tiempo convenido y en unas condiciones determinadas.

Fiducia mercantil: es un negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.

Fideicomiso: contrato mediante el cual una persona a la que se le conoce como fideicomitente o fiduciante delega determinados bienes de su propiedad, a otra persona llamada fiduciario, para que ésta administre de la mejor manera los bienes en beneficio de un tercero, llamado fideicomisario.

Garantías en los contratos: con ellas se garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de la ntidad con ocasión de: a) La presentación de las ofertas. b) los contratos y de su liquidación c) los riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que le pueda sobrevenir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas según lo establezca la reglamentación vigente.

En cuanto a la aprobación de las garantías, quien asume el rol jurídico es responsable de revisarlas, verificar que cumpla con los requerimientos exigidos y posteriormente aprobarlas.

Clases de garantías

En los procesos de contratación los oferentes o contratistas podrán otorgar únicamente, como mecanismos de cobertura del riesgo, cualquiera de las siguientes garantías:

a. Contrato de seguro contenido en una póliza

b. Patrimonio autónomo

c. Garantía bancaria

Lo anterior, sin perjuicio de que la responsabilidad extracontractual de la administración derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas solo puede ser amparada con un contrato de seguro.

Grandes superficies: son los establecimientos de comercio que venden bienes de consumo masivo al detal y tienen las condiciones financieras definidas por la Superintendencia de Industria y Comercio

Inhabilidad e Incompatibilidad: inhabilidad es la incapacidad, ineptitud o circunstancias que impiden a una persona ser elegida o designada en un cargo público y en ciertos casos, impiden el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio.

La incompatibilidad, ha sido definida jurisprudencialmente como “imposibilidad jurídica de coexistencia de dos actividades” esto es, no tener una condición porque ya se posee otra y existirá mientras se tenga alguna de las condiciones.

Interventor: se entiende como agente externo contratado que controla, vigila, supervisa o coordina la ejecución del contrato con el ánimo de que este se cumpla a cabalidad el objeto contractual o por el contrario, cuando hay dificultades, se tomen las medidas que sean pertinentes para requerir y sancionar a los contratistas incumplidos.  Este responde solidariamente con el ejecutor o contratista al reque se realiza la interventoría sea por acción u omisión, según su responsabilidad.

Lance: es cada una de las posturas que hacen los oferentes en el marco de una subasta.

Liquidación: es el procedimiento mediante el cual, una vez concluido el contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera se cumplieron las obligaciones de él derivadas con el fin de establecer si se encuentran o no en paz y salvo por todo concepto relacionado con su ejecución.

Liquidación del contrato: acto en virtud del cual las partes del contrato hacen un balance de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del mismo, y determinan si existen obligaciones a cargo de uno u otro, se consignan salvedades y en general, se hace un ajuste de cuentas entre las partes.

Margen mínimo: es el valor mínimo en el cual el oferente en una subasta inversa debe reducir el valor del Lance o en una subasta de enajenación debe incrementar el valor del Lance, el cual puede ser expresado en dinero o en un porcentaje del precio de inicio de la subasta.

Mayor cuantía:  valor determinado en función del presupuesto anual de la entidad expresado en SMLMV, que define el procedimiento a realizar para la selección del contratista.

Menor cuantía: valor, determinado en función del presupuesto anual de la entidad, expresado en SMLMV, que define el procedimiento a realizar para la selección del contratista.

Mínima cuantía: vuando el valor del contrato a celebrar es igual o inferior al 10% de la menor cuantía.

MIPYMES: es la micro, pequeña y mediana empresa, medida de acuerdo con la ley vigente aplicable.

Obra Pública: toda construcción, mantenimiento, instalación y en general la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles de uso público o fiscal.

Oferta de obra: consolidado de los valores presentados por el contratista, para la ejecución de la obra, basados en el presupuesto oficial.

Prórroga: es una prolongación del plazo de ejecución pactado en el contrato inicial.

PAC: s el plan anualizado de caja; es decir es la planeación de los flujos de fondos a través de un periodo de tiempo anual que se deben tener para cumplir unos compromisos adquiridos o presupuesto para Llevar a cabo determinada actividad.

Pago anticipado: Es la retribución parcial e inicial que el contratista recibe. La finalidad de este pago es extinguir parcialmente y en forma anticipada la obligación a cargo del ente que contrata, mediante la entrega de parte del precio total o como un primer contado.

Prorroga: plazo por el cual se continua o se prolonga en el tiempo; renovar una relación jurídica implicando a todas las partes obligadas. Implica adicionar más valor y más tiempo para que se desarrolle el mismo objeto contractual.

pliegos: descripción elaborada por la entidad, que contiene las características técnicas, alcances y documentos con el fin de prestar un bien o servicio, consultoría, interventoría, suministro o contratación de obra pública a una entidad o comunidad.

Perfeccionamiento: los contratos se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito, salvo las excepciones legales.

Póliza: documento que expide una compañía aseguradora para amparar los riesgos que se generen en la ejecución de un contrato.

Presupuesto Oficial: cantidades contractuales con valores reales ajustados a los precios del mercado y a la normatividad que conllevan a evaluar el valor de los trabajos a realizar según un objeto específico.

Proceso de contratación: s el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde.

Resolución de apertura: s un acto de trámite muy importante; señala el término de la licitación. Es un acto administrativo que profiere el representante legal de la entidad. En los considerandos se deben incluir las exigencias previas por ser un acto de trámite no tiene recursos, se puede demandar en acción de nulidad. Es un acto administrativo por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de selección, de conformidad con los plazos establecidos en el cronograma general del proceso en cual está establecido en la Invitación publica y en el pliego de condiciones.

Riesgo: es la posibilidad de que ocurra un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.

RUP: es el Registro Único de Proponentes que llevan las cámaras de comercio y en el cual los interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar inscritos. En dicho certificado se da a conocer información relacionada con la clasificación del proponente, experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera y capacidad organizacional

RUT: Registro Único Tributario

SECOP II: plataforma transaccional que permite a compradores y proveedores realizar el proceso de contratación en línea.

Supervisor y/o interventoría de obra, bienes y servicios: actividad mediante la cual se verifica que el desarrollo o ejecución de un proyecto, bien o servicio se lleve a cabo de acuerdo al objeto contractual, ya sea por medio de un funcionario adscrito a la entidad o de un externo seleccionado a través de un proceso licitatorio. Supervisor: La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad Estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.

Además, a las anteriores definiciones, la interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.

Suspensión: Es la interrupción temporal de la ejecución del contrato, se da por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito

Tipificación del riesgo: Es la enunciación que la entidad hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que en su criterio pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato.

TVEC: Tienda Virtual del Estado Colombiano

## Metodología

Al respecto, la Ley 1474 en su artículo 83, insta a las entidades públicas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado, orientado ello a la protección de la moralidad administrativa, la prevención de los actos de corrupción y la tutela de la transparencia en la contratación estatal, disponiendo para ello de supervisores e interventores según sea el caso.

Para la construcción del presente manual se tomó como base la “guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales” (G-EFSICE-02), de Colombia Compra Eficiente (CCE), que se encuentra en la web www.colombiacompra.gov.co. También se toma como referente los manuales de entidades públicas, principalmente de la Gobernación de Antioquia y de la Alcaldía de Medellín.

## Marco Legal, Principios y Términos Relacionados

Este manual adopta el siguiente normograma, los principios previos en ellas, los establecidos en los postulados de la función pública, la gestión fiscal y el derecho administrativo, así mismo las demás normas que adiciones, modifiquen, o sustituyan.

| NORMATIVIDAD | CONCEPTO |
| --- | --- |
| Constitución Política de Colombia | Específicamente los artículos 209 (Función Administrativa) y 267 (Control y Gestión Fiscal). |
| Ley 80 de 1993 | Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. |
| Ley 489 de 1998 | Por medio de la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. |
| Ley 1150 de 2007 | Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. |
| Decreto 2150 de 1995 | Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la administración pública. |
| Decreto 92 del 2017 | Por el cual se reglamenta la contratación con entidades sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política. |
| Decreto 1372 de 1992 | Reglamenta parcialmente la ley 6a de 1992, el estatuto tributario y se dictan otras disposiciones. |
| Decreto 111 de 1996 | Compilación de normas que conforman el estatuto orgánico de presupuesto |
| Decreto 006 de 1998 | Compilación de normas que conforman el statuto orgánico de presupuesto de Medellín. |
| Ley 734 de 2002 | Por la cual se expide el Código Disciplinario Único |
| Ley 610 de 2000 | Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. |
| Ley 816 de 2003 | Apoyo a la industria nacional. |
| Ley 1474 de 2011 | Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. |
| Decreto-ley No. 4170 de 2011 | Por el cual se crea el Fondo Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, se determinan sus objetivos y estructura. |
| Decreto Ley 019 de 2012 | Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. |
| Decreto 1082 de 2015 | Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. |
| Ley 1882 de 2018 | Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones. |

Adicional, se enmarca conceptualmente y en forma no vinculante a menos que así sea establecido legalmente en los documentos de Colombia Compra Eficiente, en especial los referenciados al final de este Manual.

## Principios

Las actuaciones de quienes intervengan en la supervisión e interventoría de la contratación estatal se deben desarrollar con arreglo a los principios. Igualmente, se aplicarán las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, los contratistas que en sus obligaciones tienen injerencia sobre recursos públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.

Para tal efecto, el proceso contractual se regirá con sujeción entre otros a los siguientes principios:

Buena Fe: Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas. (Buena fe subjetiva artículo 83) (Corte Constitucional, Sentencia D 7379 del 3 de diciembre de 2008) (ver también buena fe objetiva)

Celeridad: Impulso oficioso de procedimientos y trámites y asociado a la estructura y sistemas de información implementado para la contratación estatal.  ISVIMED deberá realizar en forma oficiosa todos los actos conducentes a la celebración del contrato en los términos y condiciones señaladas en la ley, en aras de evitar la dilación innecesaria, en procura de garantizar eficacia y celeridad en los procesos de selección.

Contradicción: Derecho a controvertir decisiones y pruebas; aportar pruebas de descargo.

Debido Proceso: Consiste en el debido proceso reconocido en materia sancionatoria de la actividad contractual, en desarrollo del principio rector del deber de control y vigilancia que poseen los entes estatales sobre los contratos que se celebren, donde tendrán la facultad de imponer multas que hayan sido pactadas con el objeto de que el contratista continúe cumpliendo con sus obligaciones.

El debido proceso es el conjunto de garantías mínimas que se deben reconocer a las personas dentro de las actuaciones judiciales y administrativas (Corte Constitucional, Sentencia T 1263 del 29 de noviembre de 2001; C. E. Sentencia del 17 de marzo de 2010, Exp 18394.; C. E Sentencia del 24 de Julio de 2013, Exp 25642.).

Economía: Pretende suprimir trámites, requisitos y en general procedimientos innecesarios que entraben o dificulten injustificadamente la actividad contractual, buscando prontitud y eficiencia por parte de la entidad en el procedimiento contractual, por ello, solo se debe exigir estrictamente lo necesario para asegurar la selección objetiva de los contratistas.  Agilizar decisiones y procedimientos — Mejores condiciones de precio en igual calidad.  Pagar el valor adecuado por los bienes, obras y servicios — Mayor valor por dinero.

Eficacia: Cumplir con la finalidad de los procedimientos y solución efectiva de las necesidades en condiciones de calidad. Cumplir metas y finalidades.

Eficiencia: Optimizar los recursos, obteniendo el máximo rendimiento con los menores costos. (Corte Constitucional — Sentencia C 479 del 13 de agosto de 1992; Dávila Vinueza, Luis Guillermo. "Régimen Jurídico de la Contratación Estatal". Legis Segunda Edición).

De la ecuación Contractual: también denominado equilibrio económico financiero del contrato, consistente en que los contratos que celebre la entidad, se mantendrá la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar.

Igualdad: Con fundamento en el artículo 13 de la Constitución Política, se debe otorgar a quienes participen en cualquier proceso contractual, las mismas garantías, exigiendo las mismas obligaciones y compromisos para cada uno de ellos.  Dar a todos el mismo tratamiento, no discriminar, igualdad real y efectiva, el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta. Se deben dar iguales oportunidades para participar en los procesos de selección a quienes estén en condiciones de presentar oferta. (C. E. Sección Tercera, Sentencia del 03 de diciembre de 2007, Exp. 24715; C. E. Sec. Terc., Sent del 14 de marzo de 2013, Exp. 24059 y Sent. del 11 de noviembre de 2009, Exp. 17366; Corte Constitucional Sentencia C-932 de 2007)

Imparcialidad: Garantizar derechos de todas las personas sin discriminación

Legalidad: Consistente en que la Entidad solo puede seleccionar a los contratistas de acuerdo con el procedimiento que expresamente autoriza la ley; los oferentes y contratistas, deben sujetarse no solo a la ley, sino al contenido del pliego de condiciones.  Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Libre asociación y Libre concurrencia:  Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. (art. 38) Posibilidad de acceder e intervenir en el proceso de selección y la imposibilidad para la Administración de establecer, sin justificación legal alguna, mecanismos o previsiones que conduzcan a la exclusión de potenciales oferentes (art.1, 13 y 209 C. P.); Corte Constitucional Sentencias C 713/09, T 624/95 y SU 182/98.

Moralidad: Es un principio autónomo, asimilable al principio de buena fe, exigible en toda actuación privada como pública y que no tiene que ser extraída de la generalidad al caso particular, nuestra Carta Política lo adopta en su artículo 209.  Actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas.

Participación: Atendiendo lo preceptuado en la ley, la entidad al desarrollar su actividad contractual deberá asegurar mecanismos idóneos de participación ciudadana, en particular los contemplados en los Artículos 63 y 66 del Estatuto General de Contratación, especialmente para el evento de que se realice licitación o Concurso público.

Planificación: La planeación de la actividad contractual de las entidades estatales significa que, contrariamente a la improvisación, estas deben previamente a la iniciación del proceso de contratación realizar los estudios tendientes a determinar la oportunidad y conveniencia del contrato, así como la adecuación a los fines de la entidad contratante, a su plan de inversiones y a su presupuesto. Así mismo, se deben elaborar detalladamente los términos de referencia del contrato con el objeto de alcanzar los fines perseguidos, y debe concebirse las formas de superar las dificultades que puedan presentarse en su ejecución.

Prevalencia del Interés General: Colombia es un estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. De igual modo el artículo 209 de la C. P., establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales. (C. E. Sección Tercera, Sentencia del 16 de marzo de 2005, Exp. 27921).

Primacía de lo sustancial sobre lo formal: En aplicación a lo establecido por el artículo 228 de la Carta Política en los procesos de selección, debe primar lo sustancial sobre lo formal, y en particular se debe atender las reglas de subsanabilidad de los requisitos habilitantes del proponente.

Publicidad: Se garantiza que todos los actos que se expidan dentro de las modalidades de selección deben hacerse públicos, con el objeto para que los interesados tengan conocimiento del proceso y puedan intervenir en aquello para lo que la ley faculte.

Responsabilidad: Busca garantizar la moralidad y rectitud frente a la entidad pública contratante, así como también respecto del contratista particular.

Selección objetiva: Consiste en que la escogencia del contratista se haga la mejor oferta a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y en general, cualquier clase de motivación subjetiva.

Transparencia: Consiste en que la actividad contractual debe efectuarse en forma pública e imparcial, en aras de garantizar la igualdad, la imparcialidad, la moralidad, la publicidad y la libre concurrencia en procura de garantizar la selección objetiva del contratista.

Valoración costos ambientales: Costos ecológicos — Impactos ambientales — Costos de desecho o Gestión de residuos pos consumo, en concordancia con el ordenamiento jurídico actual, las políticas y lineamientos dados para la contratación estatal.

# GENERALIDADES DE LA GESTIÓN DE LOS CONTRATOS EN EL SISTEMA DE COMPRA PÚBLICA

En la guía para el ejercicio de la supervisión e interventoría de los contratos que suscriban las Entidades Estatales, de Colombia Compra Eficiente, se indica que:

La gestión contractual es la administración, organización y funcionamiento del contrato, tarea que está a cargo del supervisor del contrato y del área que tiene la necesidad que dio origen al proceso de contratación. La gestión del contrato es una manifestación de la responsabilidad que tiene el comprador público.

La gestión del contrato es una tarea que debe empezar en la etapa de planeación asegurándose que los documentos del proceso expresen claramente sus condiciones y la forma de hacer seguimiento de las mismas.

La Procuraduría General de la Nación hace referencia a la vigilancia del contrato, a cargo del supervisor o interventor. La vigilancia del contrato está integrada por un conjunto de funciones o actividades interdisciplinarias necesarias para verificar el cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos en las etapas de ejecución y terminación del contrato y en cualquier otro momento en el cual la vigilancia sea necesaria (circular 21 de 2016 de la Procuraduría General de la Nación).

## 2.1. La Gestión Contractual y funciones del Supervisor

Las buenas prácticas internacionales nos llevan a ampliar este concepto y a usar la expresión gestión contractual que es más amplia y establecer tres áreas para la gestión contractual:

- La administración de la entrega y el recibo del bien, obra o servicio para asegurarse que se cumpla de acuerdo con la calidad, la oportunidad y las condiciones previstas en el contrato

- El manejo de la relación con el proveedor o contratista para que sea una relación abierta, constructiva y equitativa según las obligaciones y principios.

- La administración de las obligaciones contractuales.

No se trata del simple seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de las partes, quien gestiona un contrato debe:

- Conocer y entender los términos y condiciones del contrato.

- Asegurarse que el contrato tiene las disposiciones necesarias para su seguimiento.

- Advertir oportunamente los riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas necesarias para mitigarlos.

- Identificar las necesidades de cambio o ajuste.

- Manejar la relación con el contratista.

- Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes.

- Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, calidad, especificaciones y demás atributos establecidos en los Documentos del Proceso.

- Revisar si la ejecución del contrato cumple con los términos del mismo y las necesidades del ISVIMED.

- Liquidar el contrato si hay lugar a ello.

Naturalmente la gestión del contrato depende del tipo y complejidad del proceso de contratación.

## 2.2. Obligación de contar con Supervisión e Interventoría

Las Entidades Públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado por la supervisión contractual, por ella misma, cuando no requieren conocimientos especializados, para los contratos que se requiera interventoría, también habrá un supervisor de la entidad que haga seguimiento al interventor.

La entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos según el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.

## 2.3. ¿Qué es la Supervisión y la Interventoría?

La interventoría es el seguimiento técnico especializado a la ejecución de un contrato a través de un tercero independiente del ISVIMED. La interventoría procede cuando el objeto del contrato o convenio, es complejo, extenso o su seguimiento suponga conocimiento especializado. A pesar de que la interventoría corresponde al seguimiento del contrato, el Instituto de Vivienda Social y Hábitat de Medellín, si lo encuentra justificado y de acuerdo con la naturaleza del contrato principal, puede incluir en la interventoría el seguimiento de las obligaciones administrativas, financieras, contables y jurídicas derivadas del mismo.  Cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.

La supervisión es el seguimiento integral que debe hacer la entidad estatal a la ejecución de un contrato para asegurar que cumpla con su propósito. La supervisión del contrato requiere revisión constante de la ejecución de las prestaciones del contrato, sus aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, jurídicos y ambientales.

La diferencia entre ambos conceptos es que la interventoría es un seguimiento especializado y la supervisión no tiene el nivel de especialización propio de la interventoría.  Además, la supervisión es realizada por los funcionarios de la entidad, a diferencia de los apoyos a la supervisión y a los interventores que tienen una relación contractual de prestadores de servicios profesionales o de consultores, respectivamente.

## 2.4. Concurrencia de la interventoría y la supervisión

Según el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 especifica:

(…) por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor.

La guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las entidades estatales de Colombia Compra Eficiente señala:

La supervisión y la interventoría sobre un contrato pueden concurrir. En caso de concurrencia, la Entidad Estatal debe fijar con claridad el alcance y las responsabilidades del supervisor y del interventor para evitar dificultades.”

Cuando se contrata una interventoría integral, el interventor debe cumplir también con todas las funciones administrativas, jurídicas, técnicas y financieras – contables, además de las establecidas en el contrato principal y solo se designa supervisor al contrato de interventoría, no hay concurrencia de la supervisión.

Cuando se contrata la interventoría técnica por la especialidad, sí concurren la supervisión e interventoría. Así las cosas, se señalará que el supervisor ejercerá las funciones administrativas, financieras, contables y jurídicas y el interventor la función técnica, por ejemplo.

## 2.5. Planeación de la Supervisión e Interventoría

En la planeación anual de los procesos de contratación del Isvimed, se deben tener en cuenta las clases y tipos de supervisión e interventoría, los perfiles requeridos en cada uno, las cargas de trabajo y los costos de la interventoría, con el fin de tener una adecuada planeación y control del seguimiento a la ejecución de los contratos.  Así mismo, incluir en los contratos de prestadores de servicios profesionales la obligación de apoyo a la supervisión, cuando corresponda a las necesidades.   El objetivo, es designar personas idóneas, distribuir equitativamente las responsabilidades e incluir las partidas presupuestales necesarias.

## 2.6. Modalidades de supervisión e interventoría

La supervisión e interventoría interna o externa:

Interna: cuando las actividades propias de la supervisión se ejercen directamente por los servidores públicos del Isvimed, sea por el ordenador del gasto o a quien se delegue para ello por este.

Externa: cuando las actividades propias son realizadas por una interventoría, sean personas naturales o jurídicas contratadas por el Isvimed.  Además, se podrá contar con apoyos a la supervisión siendo estos profesionales con contratos vigentes en la Entidad.

## 2.7. La interventoría integral o técnica:

Interventoría integral: este modelo es el más aplicado dentro del ISVIMED para diseño y construcción de proyectos, en este modelo se contrata el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable jurídico. El componente ambiental se entenderá incluido como parte de la verificación del componente técnico o podrá incluso por su relevancia, especificar como un componente.   A su vez el contrato de interventoría será supervisado directamente por el ISVIMED y si se requiere, con el apoyo a la supervisión por personal externo.

Interventoría técnica: cuando se requiera un conocimiento especializado se podrá contratar el seguimiento técnico, y se contará con un supervisor por parte del ISVIMED que a su vez podrá apoyarse en un equipo de trabajo interdisciplinario (contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión), para realizar el seguimiento administrativo, contable, financiero, jurídico y ambiental.

# CONTRATOS DE FIDUCIA

La fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. Una persona puede ser al mismo tiempo fiduciante y beneficiario.

Solo los establecimientos de crédito y las sociedades fiduciarias, especialmente autorizados por la Superintendencia Bancaria, podrán tener la calidad de fiduciarios.  Los bienes objeto de la fiducia no forman parte de la garantía general de los acreedores del fiduciario y sólo garantizan las obligaciones contraídas en el cumplimiento de la finalidad perseguida.

Obligaciones de la Fiduciaria.

- Ejecutar acuciosamente todos los actos que sean indispensables para conseguir el objetivo por el cual se constituyó el contrato de fiducia.

- Tener separados los bienes de la fiducia de sus bienes y de los bienes objeto de otros contratos de fiducia.

- Los bienes del negocio fiduciario los debe invertir de la forma y modo establecido en el contrato, a menos que se haya estipulado que podía actuar de la manera que le pareciera conveniente.

- Le corresponde la defensa y protección de los bienes fideicomitidos contra cualquier acto que provenga de un tercero, del beneficiario o del mismo constituyente del negocio jurídico.

- Cuando tenga dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones o cuando deba apartarse de las autorizaciones contempladas en el contrato, podrá pedir sugerencias al superintendente bancario cuando la situación lo amerite.

- Gestionar el mayor rendimiento posible de los bienes que constituyen la fiducia, para lograr dicho objetivo cada acto que realice será oneroso y con terminaciones fructíferas, a menos que se haya estipulado otra cosa en el acto constitutivo del negocio jurídico.

- Una vez se haya concluido la finalidad por la cual se celebró el contrato de fiducia, deberá transferir los bienes a quien corresponda conforme a lo establecido en el negocio jurídico.

- Por último, cada seis meses es obligación del fiduciario, rendir cuentas de la labor realizada al beneficiario de la fiducia.

Obligaciones del fideicomitente y beneficiario

- Transferir irrevocablemente y entregar en legal y debida forma a la fiduciaria los bienes y/o recursos que le correspondan y que sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad del patrimonio autónomo, especialmente cuando se presente un desfinanciamiento del mismo.

- Pagar la remuneración a la fiduciaria, costos, gastos y demás sumas de dinero previstas en el contrato.

- Responder por el saneamiento del activo en los términos de ley.

- Oponerse a toda medida preventiva o ejecutiva tomada contra el activo fideicomitido o por obligaciones que lo afecten en el caso de que la fiduciaria no lo hiciere.

- Instruir a la fiduciaria en todos los eventos en que esta se lo solicite por escrito.

- Prestar todo el soporte técnico y administrativo que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones.

- Asumir con cargo a los recursos administrados el gravamen a los movimientos financieros que se causen sobre los pagos que estén sujetos al mismo realizados con ocasión de la ejecución del contrato.

- Suministrar oportunamente a la fiduciaria las sumas de dinero que este le solicite por escrito y en lo posible en un término de antelación no menor a 5 días hábiles, para pagar la totalidad de las obligaciones que contraiga el fideicomiso para sufragar todos los gastos en los cuales se incurra derivados del saneamiento del activo y en general para el cumplimiento de sus gestiones.  El no suministro del dinero liberara a la fiducia de cualquier responsabilidad que por esta razón pueda causarse al proyecto y a terceros.

- Informar por escrito a la fiduciaria dentro de los 15 días hábiles siguientes, cada vez que se modifiquen o cambien los datos correspondientes a la dirección, domicilio teléfono, fax, correo electrónico, ocupación, profesión, oficio, razón social, representación legal, lugar de trabajo o residencia y en fin cualquier circunstancia que varíe de las que reporte en el momento de la firma del contrato.

- Certificar la declaración y el pago ante la autoridad administrativa competente, de las retenciones practicadas producto de los giros ordenados en desarrollo del objeto del contrato, cuando hubiere lugar a ello.

- Crear los comités y órganos que considere necesarios y asignarles funciones.

- En los términos del artículo 1242 y numeral 3 del artículo 1236 del código del comercio el fideicomitente declarara que a la terminación del contrato los bienes fideicomitidos o remanentes pasaran al fideicomitente en las condiciones establecidas en el contrato.

# SELECCIÓN Y DELEGACIÓN DE SUPERVISORES E INTERVENTORES DE LOS CONTRATOS

El responsable de la supervisión de los contratos será el(la) director(a) quien podrá delegar la supervisión de los mismos, conforme al procedimiento en los instructivos anexos al manual.  La supervisión de los contratos se realizará teniendo en cuenta las facultades, deberes y prohibiciones descritos en la normatividad vigente y la misma será individual o grupal. Se realizar la supervisión como se estipula en este Manual y en el Manual de contratación. De conformidad con estudios de necesidad el ISVIMED podrá decidir, por la naturaleza de cada contrato y por la complejidad del mismo, que el contrato no sea objeto de supervisión sino de interventoría, evento en el cual adelantará el proceso de selección de interventor.

En la etapa de planeación del proceso de contratación, el Isvimed debe establecer la forma como realizará el seguimiento a la ejecución del contrato: a través de un supervisor, de un interventor, evitando la concurrencia de ambos para los mismos alcances de verificación.

Además, podrá designarse los apoyos a las supervisiones en caso de requerirse apoyo especializado a alguno o varios de los componentes de la supervisión, sin que se entienda esta como una delegación de la supervisión.  Para ello, se establecerán con claridad en cada acto de trámite, las obligaciones de los apoyos a la supervisión de contratos o convenios.

NOTA: Para el entendimiento en ISVIMED la supervisión se delega.  Podrá encontrarse documentos que referencien designación de supervisión en coherencia con las guías de Colombia Compra Eficiente, sin que esta diferencia semántica genere variaciones al deber funcional y obligaciones que se dan a la supervisión del contrato.

Los Supervisores.

La supervisión de los contratos estatales corresponde al funcionario público idóneo, con conocimientos, experiencia y perfil apropiado que el Isvimed designe; o también, quienes se pueden apoyar por contratistas con contratos vigentes de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que tengan en sus obligaciones contractuales apoyar labores de supervisión de los contratos que suscriban, pero no para ejercer directamente la supervisión.

Así mismo la supervisión, puede ser adelantada por un funcionario de planta, el cual debe tener conocimiento básico sobre el objeto del contrato y deberá realizar el seguimiento administrativo, técnico (incluido el ambiental), jurídico, contable y financiero.  Por tanto, este puede ser delegado en cualquier momento del proceso de contratación por parte del director(a), una vez iniciada la etapa de planeación o cambiada en cualquier etapa contractual.

Para designar un funcionario como supervisor, el ISVIMED debe revisar que el objeto del proceso de contratación esté relacionado en forma básica con sus funciones. No es necesario que el manual establezca expresamente la supervisión de contratos como una función, pues la misma es inherente al desempeño de las funciones ordinarias de los servidores públicos y no podrá negarse por este motivo. Adicionalmente, el ISVIMED, al momento de la planificación, realiza un análisis básico de la carga operativa de quien va a ser delegado como supervisor, para no incurrir en los riesgos derivados de una supervisión inadecuada por falta de tiempo y podrá definir y designar los apoyos de supervisión que sean requeridos.

El ISVIMED comunica por escrito o correo electrónico la delegación al supervisor, a pesar de que no existe ninguna norma que establezca formalidades especiales para esa comunicación, dentro del instituto se realizara mediante formato suscrito por el director y su registro debe reposar en el expediente del contrato o convenio.

El ordenador del gasto de donde se está adelantando el proceso de contratación, también podrá solicitar a otra dependencia, de forma coordinada con el directivo de esa otra dependencia, la información de un servidor idóneo, para realizar la designación de ese profesional como supervisor del contrato, el cual deberá ser designado en el formato correspondiente

En caso de no delegarse un supervisor para un contrato, esta recaerá sobre el ordenador del gasto, por ser quien tiene la competencia para contratar y el deber de ejercer la vigilancia y control de los contratos que se celebren en su organismo.

Para los casos en que se contrate una interventoría integral, acorde a la naturaleza del contrato, podrá contratar el seguimiento administrativo, financiero, técnico (incluido el ambiental), jurídico y contable. A su vez el contrato de interventoría será supervisado directamente por el ISVIMED, se aclara que el supervisor no cumple las funciones de la interventoría contratada, pues estos no deben concurrir en las mismas actividades de verificación contractual al contratista o asociado.

## Caso de ausencia del supervisor designado

En caso de que el supervisor deba ausentarse temporalmente, este debe informarlo al ordenador del gasto, para que nombre un supervisor suplente, durante el lapso de tiempo, que dure su ausencia, los cuales se harán entrega de la supervisión a través de formato específico, la misma debe estar suscrita por el supervisor que entrega, el supervisor que recibe y el ordenador del gasto.

La ausencia del supervisor puede suceder en los siguientes eventos: disfrute del periodo de vacaciones, incapacidad por enfermedad, permisos, licencias, comisión u otra circunstancia que impida el cumplimiento de su labor.

Apoyo a la supervisión

El ordenador del gasto puede designar un contratista para que preste apoyo al supervisor en las labores de supervisión, cuando este lo solicite y sea debidamente justificado, para lo cual se incluirán en sus obligaciones este alcance.  Se realizará un acta de designación como apoyo a la supervisión en la que se especifique su apoyo a uno o varios de los componentes de verificación de los contratos o convenios (técnico, administrativo, jurídico, financiero o contable).  Esta designación se podrá realizar por correo electrónico o en forma física y será parte del expediente contractual.

## Asistencia de Profesionales Universitarios

El ordenador del gasto podrá contar con la asistencia de los funcionarios para la elaboración de las actas, proyección y revisión de documentos que deben ser suscritos por el supervisor; en los procesos de facturación y seguimiento a los pagos; mantener el expediente en orden, acompañamiento al supervisor en situaciones relevantes, informar y alertar el supervisor ante posibles incumplimientos y concurrir a las entregas de los bienes, obras y servicios.

Por tratarse de una asistencia, a los funcionarios que prestan labores de supervisión o de apoyo a la supervisión, no les son imputables directamente las responsabilidades de índole civil, fiscal, penal y disciplinaria al respecto; puesto que no pueden suscribir actas o demás documentos que atañen al supervisor del contrato.  No obstante, responderán por sus actos y omisiones al deber profesional y legal, por lo cual pueden ser llamados para responder en sus responsabilidades como servidores públicos (artículos 25 y 27 de la Ley 734 de 2002 y demás normas vigentes).

### Solicitar apoyo o asistencia en la supervisión

## Los Interventores

Las Entidades Estatales deben contratar interventoría para los contratos

- De obra pública cuya selección obedezca a una licitación.

- Los contratos que por su complejidad para su seguimiento es necesario conocimiento especializado.

La interventoría es una especie del contrato de consultoría por lo cual la entidad estatal debe seleccionar al interventor a través de un concurso de méritos, invitación privada u otro mecanismo establecido por la normativa, salvo que el presupuesto del contrato principal corresponda a la mínima cuantía, caso en el cual esta debe ser la modalidad utilizada.

En la carpeta del contrato de interventoría deben quedar la minuta del contrato suscrito y el acta de inicio, lo que da cuenta del comienzo de responsabilidades en su calidad de interventor. Igualmente, se deberá anexar copia del acta de inicio del interventor en la carpeta del contrato principal.  Es importante que, si se requiere cambiar algún profesional de la Interventoría al inicio o en la ejecución del contrato, se mantenga o mejore las capacidades e idoneidad de los perfiles del personal que fue solicitado como parte requisito habilitante y de evaluación en el proceso contractual o de obligaciones del convenio.

La responsabilidad de la interventoría se da por acción u omisión en solidaridad con el constructor, de acuerdo al artículo 2 de la Ley 1882 de 2018, que establece:

Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, ¡celebrado por ellos, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables constitutivos de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a tales contratos y que causen daño o perjuicio a las entidades! derivados de la celebración y ejecución de contratos respecto etapa de liquidación de los mismos.

Por su parte, los interventores, responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a este le corresponda conforme con el contrato de interventoría.

La entidad estatal debe designar un supervisor del contrato de interventoría.  Podrá, según el caso establecer comités de obra o comité contractual / convenio, que permita facilitar los seguimientos y verificaciones a cada uno de los componentes.

Prórroga y Adiciones de Contratos de Interventoría:

Las Entidades Estatales pueden prorrogar el plazo de los contratos de interventoría por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato principal y en ellos no pueden incluirse cláusulas excepcionales al derecho común so pena de que las mismas sean nulas absolutamente (Guía CCE y artículo 85 de la Ley 1474 de 2011).  En este entendido la prórroga y adición a estos contratos no estará supeditada al límite contenido en el parágrafo del artículo 40 de Ley 80.

Si por la necesidad de prórroga del contrato o convenio principal y la consecuencial prórroga del contrato de interventoría, el valor del contrato de interventoría se incrementa (mayor permanencia), este contrato o convenio deberá adicionarse en la proporción respectiva mediante documento modificatorio (adición) del valor del contrato. No resulta aplicable a este tipo de contratos el límite dispuesto para la adición de los contratos en el CINCUENTA (50%) por ciento del valor inicial del contrato expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes, contenido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Garantías en la Interventoría

De conformidad con el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011 para la ejecución de los contratos de interventoría es obligatoria la constitución y aprobación de la garantía de cumplimiento hasta por el mismo término de la garantía de estabilidad del contrato o convenio principal. En este evento podrá darse aplicación al artículo 7o de la Ley 1150, en cuanto a la posibilidad de que la garantía pueda ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos a la ejecución del respectivo contrato.

# FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA

Los supervisores e interventores tienen la función general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual del contrato vigilado para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado.

Es obligatorio para el interventor o supervisor entregar sus órdenes por escrito y los requerimientos o informes que realice deben ser publicados en el SECOPII.

Los interventores o supervisores no pueden sustituir a la entidad estatal, por tanto, no pueden dar instrucciones en su nombre o en el del ordenador del gasto.

Se deben generar informes por la supervisión o la interventoría parciales de seguimiento de cada contrato al menos cada cuatro (4) meses, sin que necesariamente se haya generado un pago al respecto con el contratista.  Estos informes se deben dar a conocer al ordenador del gasto.  El ordenador del gasto o el director(a) podrá ser más exigente y solicitar plazos de informes documentales con mayor frecuencia.

Es necesario tener presente que dependiendo de la naturaleza del objeto contratado y en lo que sea aplicable, corresponderá las funciones al interventor y/o supervisor.

## Actividades Generales

- Conocer y entender los términos y condiciones del contrato o convenio.

- Mantener informado al ordenador del gasto de las novedades del contrato o convenio.

- Apoyar el logro de los objetivos contractuales.

- Mantener en contacto a las partes del contrato o convenio y manejar la relación con el contratista o asociado.

- Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato.

- Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato o convenio, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas.

- Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas.

- Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final.

- Informar a la entidad estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así como entregar los soportes necesarios para que la entidad estatal desarrolle las actividades correspondientes.

- Informar a la entidad estatal cuando se presente incumplimiento contractual; así como entregar los soportes necesarios para que la entidad estatal desarrolle las actividades correspondientes

- Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de identificación de riesgos y el manejo dado a ellos en los documentos del proceso.

- Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato o convenio.

- Identificar las necesidades de cambio o ajuste oportunamente.

- Organizar y administrar el recibo de bienes u obras, su cantidad, calidad, especificaciones y demás atributos establecidos en los documentos del proceso.

- Revisar si la ejecución del contrato cumple con los términos del mismo y las necesidades del ISVIMED y actuar en consecuencia de acuerdo con lo establecido en el contrato.

- Registrar con el contratista y/o el residente de la obra o representante de aquel en el sitio de ejecución del contrato, en la “Bitácora o Libro de Obras", las acciones realizadas en ella; los inventarios periódicos de materiales, equipo y personal; así como las actas de los comités técnicos de obra o administrativos que periódicamente deben realizarse y las observaciones o novedades que se hayan sucedido. Este libro formará parte integral de los documentos del contrato y de la Interventoría.  Aquí también deberá reposar los conceptos técnicos de consultores externos a la obra o a la actividad contractual, que por algún motivo se invitaron a dar conceptos.

## Seguimiento Administrativo

Comprende las actividades encaminadas a impulsar la ejecución del contrato y a verificar el cumplimiento por parte del contratista de los trámites y diligencias que debe realizar.  En forma más específica, al menos:

- Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato este completo, sea actualizado constantemente y cumpla con la normatividad aplicable.

El supervisor e interventor deberá verificar que en la carpeta del contrato y publicados en las plataformas de Colombia compra eficiente se encuentren como mínimo los siguientes documentos, siempre y cuando apliquen:

- Contrato o convenio debidamente legalizado, con todos sus antecedentes.

- Cronograma de actividades.

- Garantías del contrato debidamente aprobadas.

- Actas generadas durante la ejecución del contrato (acta de inicio; actas de suspensión y reiniciación, cuando sea del caso; actas parciales de avance, actas parciales de recibo y acta de recibo)

- Documentos soporte de prórroga, adición o modificación del contrato.

- Comunicaciones a la compañía aseguradora o al garante, sobre el inicio del contrato, o la suspensión o reinicio del mismo.

- Documentos soporte de la autorización de trabajos o actividades adicionales.

- Informes de supervisión e interventoría.

- Informes de ejecución del contratista de acuerdo con la periodicidad pactada en el contrato.

- Certificaciones del cumplimiento de las obligaciones del contratista o asociado en seguridad social y salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otra norma de acuerdo con el contrato.

- Publicaciones en SECOP II y Gestión Transparente.

- Demás documentos relacionados con la ejecución del contrato que se consideren importantes a juicio del supervisor e interventor.

- Coordinar con el responsable del ISVIMED la revisión y aprobación de garantías, la revisión de los soportes de cumplimiento de las obligaciones laborales, la revisión de las garantías.

- Informar al ISVIMED de posibles incumplimientos del proveedor o contratista, elaborar y presentar los soportes correspondientes.

- Organizar los comités técnicos de obra y/o administrativos y citar al contratista, a los ingenieros o arquitectos que hayan participado en la elaboración del proyecto o a los consultores que sea necesario citar en algún momento durante la marcha de la obra.

- Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las reuniones, acuerdos y controversias entre las partes, así como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final.

- Preparar y entregar los informes previstos e información que solicite el supervisor, subdirector y los organismos de control.

- Publicar conforme al principio de publicidad del proceso de contratación, los documentos que hacen parte de la etapa contractual en la plataforma SECOP II, conforme a los instructivos matriculados en el sistema de gestión de calidad para tal fin.

- Realizar los informes de supervisión en el formato matriculado en calidad, sea de seguimiento y/o pago, en la periodicidad definida y publicarlo en la plataforma SECOP II.

- Solicitar los informes necesarios por parte del contratista.

- Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, aseguramiento, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato.

- Estudiar y tramitar las reclamaciones presentadas por el contratista y contestar a la mayor brevedad posible evitando que se configure el silencio administrativo positivo, previsto por el artículo 25 numeral 16 de la Ley 80 de 1993 y de las sanciones que ello conlleva.

- Cuando se requiera el cambio del supervisor e interventor, deberá proceder a suscribirse un acta de entrega del formato matriculado en calidad, suscrita por el supervisor e interventor saliente, el entrante y el subdirector, en la que se consignarán todos los aspectos de relevancia en la ejecución contractual.

- En caso de que se solicite cesión de un contrato, el supervisor e interventor enseñará el oficio presentado por el contratista al ordenador del gasto, para evaluar la conveniencia y la entidad proceda a rechazar o autorizar dicha cesión.

- En el evento que se acuda a la resciliación o terminación anticipada, se requiere el informe actualizado del supervisor e interventor, con la justificación que soporta la resciliación, con indicación expresa de sus razones y el concepto sobre la procedencia de la misma.

- Realizar evaluación previa a la finalización de los trabajos e indicar al contratista los faltantes y deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el período restante para el vencimiento del plazo contractual.

- Elaborar la solicitud de suspensión temporal del contrato, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, la cual debe justificarse, ser revisada por el supervisor o jefe del área responsable del proyecto y sometida a la aprobación por parte del ISVIMED.  Una vez recibida la comunicación de aprobación, procederá a suscribir conjuntamente con el contratista y el ordenador del gasto, un acta denominada de suspensión temporal, previo sometimiento del asunto ante el respectivo comité de contratación.

- Elaborar acta de reiniciación de obra, suscrita por el contratista y el ordenador del gasto o su delegado, dejando constancia del tiempo total de suspensión temporal y del vencimiento final del contrato.  Esta acta, junto con la de suspensión servirán como base, para establecer mediante contrato adicional la modificación al vencimiento del plazo del contrato y el tiempo de suspensión.

- En los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión el proceso de suspensión y reinicio se realizará conforme al instructivo que se encuentra en el Sistema de calidad, para lo cual los supervisores deberán suscribir el acta de suspensión y reinicio en los términos establecidos en dicho instructivo.

- Realizar las gestiones pertinentes con el contratista, para el proceso Pos-contractual, elaborar el informe final de supervisión matriculado en calidad y suscribir el acta de liquidación.

- Elaborar acta de pago final del contrato.

## Seguimiento Técnico

Vigilancia y control sobre las labores encaminadas a determinar si las obras, servicios o bienes, se ajustan a las cantidades, especificaciones y calidades establecidas en los Pliegos de Condiciones y/o en el Contrato; o si las obras se ejecutan con sujeción a los diseños, proyectos y planos previamente aprobados. Seguimiento y monitoreo de los productos entregados por los contratistas a través de informes de ejecución.

El seguimiento técnico está dirigido a revisar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables y previstas en el contrato, para lo cual se deben realizar las siguientes actividades:

- Verificar que antes de iniciar las obras o la prestación de los servicios, los permisos o licencias se encuentren vigentes y que esto fue clarificado en el proceso precontractual.

- Verificar que los planos y estudios técnicos requeridos se encuentren actualizados para la ejecución del contrato cuando se trate de obra pública.

- Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, calidad, normas técnicas y garantías de bienes, servicios y obras públicas pactadas, necesarias.

- Verificar la experiencia, perfil, pago de honorarios, de acuerdo con lo pactado para el caso de prestación de servicios, servicios profesionales, interventoría, etc.

- Revisar los estudios previos, los pliegos de condiciones, las adendas, el contrato, estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental, pronunciamientos de la autoridad ambiental, memorias de cálculo, planos de diseño, propuesta del contratista, estudios, cantidades de obra, fuentes de materiales, especificaciones de la herramienta y maquinaria, permisos y licencias previas, pólizas de garantía, pólizas requeridas para el proyecto, los actos administrativos proferidos dentro de la contratación y demás documentación.  En general cualquier documento que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones planificadas y pactadas en contrato o convenio.

- Participar al inicio de la obra y en forma activa en el control de la ejecución de la localización y el replanteo del proyecto, el diseño y ubicación de los campamentos y los sitios de almacenamiento de materiales de obra y en general en todas las actividades preliminares de la construcción.

- Conocer plenamente el objeto del contrato, el sitio o área donde habrá de ejecutarse el contrato, las especificaciones técnicas y los planos de la obra, tanto topográficos como técnicos (de suelos, estructurales, hidráulicos, sanitarios y/o eléctricos) y arquitectónicos, con el fin de constatar la total coordinación entre ellos, para su debida aplicación en la ejecución del objeto del contrato.

- Elaborar durante la marcha del contrato el cuadro de liquidación del mismo según su avance, discriminando los ítems y cantidades ejecutadas, de acuerdo con lo especificado en cada acta.

- Vigilar el cumplimiento de las condiciones fijadas en los términos de referencia, planos y especificaciones generales para la debida ejecución del contrato, teniendo en cuenta que en caso de discrepancias prevalecerán los términos de referencia o pliegos de condiciones.

- Revisar que el del contratista para el desarrollo del contrato, cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.

- Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista.

- Al recibo de las obras, bienes y servicios se efectuará la verificación, de acuerdo con las cantidades, unidades, calidades, marcas, precios y descripción del bien o servicio, pactados en el contrato.

- Suministrar toda la documentación y los soportes necesarios cuando se requiera hacer efectivas las garantías del contrato.

- Verificar que el contratista cuente con todos los medios y recursos para mantener la seguridad dentro de la obra, previniendo accidentes para quienes allí laboran y de quienes ocasionalmente transite en los alrededores de la obra.

- Elaborar, con base en los cortes mensuales o quincenales de obra, las actas de recibo parcial de obra y todos los hechos que sucedan en su ejecución, las cuales suscribirá conjuntamente con el contratista.

- Asesorar a quienes realizan presupuestos y elaboración de términos de referencia o pliegos de condiciones para que las condiciones reales de construcción y los materiales, tiempos y demás requerimientos de la obra estén acordes con los que se consignan en los contratos.

- Establecer que las cantidades de obra del contrato y las especificaciones particulares del proyecto estén debida y completamente definidas.

- Suscribir con el contratista y propietarios de inmuebles o predios vecinos, las actas de vecindad a que hubiere lugar, antes de dar inicio a los trabajos, complementando estas actas con descripciones o registro fotográfico, si fuere necesario.

- Exigir para la ejecución de la obra o del contrato, materiales, mano de obra y elementos de primera calidad que estén conformes con las normas y especificaciones establecidas en los planos, cantidades de obra y términos de referencia o pliegos de condiciones de la invitación o cotización que hayan servido de base para la adjudicación del contrato.

- Ordenar todos los análisis y pruebas de laboratorio que sean requeridos para establecer exactamente las condiciones técnicas y/o de uso que demande el correcto desarrollo del objeto contractual, y con base en los resultados de los mismos proceder a su aprobación si son satisfactorios y llenan todos los requisitos exigidos.  Para el caso de obras civiles, en cuanto a los ensayos de los concretos se deberá tener en cuenta lo establecido en el Código Colombiano de Construcciones sismorresistentes.  Para ensayos y aceptación de otros materiales se deberán usar las condiciones estipuladas por el Icontec y códigos específicos que regulen la materia.

- Aportar copia de los resultados de todas las pruebas o ensayos que serán conservados en el fólder del proyecto, discriminando la ubicación, orden y fechas de ejecución.

- Exigir la aplicación estricta de todas las normas técnicas y reglamentaciones exigidas por la entidad u organismo que regule la materia aplicable al objeto del contrato. Tratándose de obras civiles, las establecidas en el Código Colombiano de construcciones sismorresistentes y demás normas técnicas.

- Aprobar o improbar la iniciación de obra o terminación de los ítems contratados, teniendo en cuenta, además, la programación establecida para los trabajos y su secuencia técnica.

- Exigir y recibir del contratista, para efectos de revisión y control, la actualización de la programación de los trabajos entregada en la propuesta, previo a la suscripción del acta de iniciación.

- Ordenar la remoción y reemplazo de obra mal ejecutada o no aprobada, fijando para el efecto un plazo determinado mediante comunicación escrita.

- Verificar que el contratista realice la obra con el equipo y maquinaria que relacionó en la propuesta, el cual deberá estar en perfectas condiciones de servicio. Los cuales podrán exigirse en el evento de no existir.

- Ordenar lo necesario para que la ejecución de los trabajos se lleve a cabo sin perjuicios para terceros.

- Exigir el total cumplimiento de la programación de la obra, con facultades para recomendar al ISVIMED modificaciones cuando por razones técnicas o dada la naturaleza de la obra, se haga necesario, sin cambiar el plazo inicial o el adicionalmente pactado en el contrato.  Cualquier recomendación de modificación deberá acompañarse de la respectiva programación de la obra y el flujo de caja correspondiente a ésta, así como de la justificación escrita y el visto bueno del diseñador.

- Resolver las consultas que presente el contratista y hacer las observaciones que estime conveniente; si durante la marcha de la obra se presentaren dudas o diferencias que no puedan ser resueltas en la obra, de acuerdo con los planos constructivos y las especificaciones de construcción, deberán ser aclaradas con el supervisor o subdirector del área responsable del proyecto, con la anticipación suficiente con el fin de no entorpecer la obra.

- Suscribir articuladamente con la supervisión, en el evento de presentarse obras extras o adicionales, en forma conjunta con el contratista, actas donde consten los   precios para los ítems cuyos valores no aparezcan en la propuesta inicial, respaldadas por los respectivos análisis de precios unitarios y remitirlos como parte integral de los estudios que presenten para la aprobación.

- Realizar estudio que determine el valor de las obras, actividades y/o trabajos adicionales, según los criterios que establezca el contrato inicialmente pactado, dicho estudio debe remitirse para la respectiva revisión al supervisor o subdirector del área responsable del proyecto y someterse a la aprobación del Ordenador del Gasto.

- Recibida la autorización del contrato adicional por parte del; ISVIMED, el interventor podrá ordenar la ejecución de las obras que hayan sido contratadas adicionalmente.

- Realizar una verificación previa a la entrega de la obra, bien o servicio contratado, a fin de constatar el cumplimiento del contrato y ordenar el mejoramiento de aspectos deficientes, disponiendo a cargo del contratista las pruebas y ensayos de laboratorio requeridos.

## Seguimiento Financiero y Contable

Comprende las actividades dirigidas a controlar el buen manejo e inversión de los recursos del contrato, y autorizar los pagos, según se establezca en el contrato o convenio.  Otras en forma más específica son:

- Realizar el seguimiento y control a la gestión financiera del contrato, incluyendo el cumplimiento presupuestal, la planeación de los pagos y la disponibilidad de caja.

- Solicitar al contratista el plan de inversión del anticipo y aprobarlo.

- Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato.

- Examinar los documentos (informes) necesarios para efectuar los pagos al contrato/convenio, incluyendo el recibo, mediante formato de los bienes o servicios objeto del mismo.

- Vigilar el mantenimiento de la ecuación contractual, y en caso de que se altere, proponer y tramitar las medidas requeridas para su restablecimiento.

- Realizar las gestiones necesarias para tramitar la expedición de los certificados de disponibilidad y reserva presupuestal del contrato, y asegurarse de que, en los presupuestos de los años siguientes, se prevean las partidas requeridas para la financiación del contrato, así mimo solicitar la liberación de los recursos no ejecutados.

- Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato

- Verificar la entrega de los anticipos o pagos anticipados pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo.

- Las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato deben tener las autorizaciones respectivas, con la justificación técnica, presupuestal y jurídica.

- Coordinar las actividades necesarias para adelantar la liquidación del contrato y entregar los documentos que la soporten

- Adelantar el control de los dineros desembolsados durante el desarrollo del contrato a través de un cuadro de control financiero, en el que describirá las actas financieras que se ha tramitado durante la ejecución del contrato, el monto gastado, la cantidad de presupuesto sobrante y la cantidad de obra (en términos de dinero) que falta por ejecutar.

- Controlar y verificar los rendimientos financieros generados en el contrato y exigir al contratista el reintegro de los mismos.

- Cuando sea preciso una adición del valor contractual, se deberá gestionar el certificado de disponibilidad presupuestal; la adición debe ser suscrita por el ordenador del gasto.

- Se debe incluir en los estudios previos, en el pliego de condiciones y en el contrato; una fórmula de reajuste de precios, para aquellos contratos en los que se considere necesario, especialmente debido a su duración (básicamente mediano y largo plazo, cuando aplique.

- Verificar el cumplimiento de las normas contables y tributarias asociadas a los documentos equivalentes, facturas y soportes requeridos por las autoridades fiscales y tributarias por parte del contratista o asociado al momento de presentar los informes de pago o desembolso.

## Seguimiento Jurídico o Legal

Comprende las actividades dirigidas a asegurar que las conductas de las partes durante la ejecución del contrato se ciñan a la ley y normas aplicables.  Al respecto algunas de las normas de referencia de cumplimiento son:

•	Ley 80 de 1993

•	Normas Civiles y Comerciales

•	Ley 1150 de 2007.

•	Ley 1474 de 2011.

•	Decreto 1082 de 2015.

•	Decreto 4170 de 2011 – Colombia Compra Eficiente

•	Ley 1882 de 2018

•	Decreto 092 de 2017 – Contratación con ESAL (cuando aplique)

•	Lo estipulado en los Pliegos – Estudios Previos – Contrato.

•	Lo establecido en el Manual de Contratación.

•	Lo relacionado en el Manual de Supervisión

•	Demás normas que apliquen al proceso en referencia.

Como actividades se tienen:

- El supervisor o interventor debe realizar seguimiento al cumplimiento de los plazos, las garantías, los compromisos laborales, las sanciones, las modificaciones adicionales y todo tipo de novedad que acompañe al contrato.

- Hacer cumplir los estudios previos, los pliegos de condiciones, las adendas, la propuesta presentada y las cláusulas contractuales.

- Verificar la aprobación de las pólizas exigidas para cada contrato, las modificaciones realizadas al inicio del contrato, al igual que las variaciones que se presenten durante la marcha del mismo.

- Solicitar por escrito al contratista por los hechos que constituyan incumplimiento del contrato, esta información servirá de respaldo para la posible aplicación de multas o declaratorias de incumplimiento total o parcial, al mismo tiempo se deberá remitir copia a la Compañía Aseguradora o al garante.

- Informar al supervisor y requerir periódicamente al contratista la presentación de los contratos de trabajo, planillas de afiliación y pago al sistema de seguridad social en salud y pensiones, administradora de riesgos laborales, seguro de vida o póliza colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos de pago de salarios y prestaciones sociales y demás conceptos durante la ejecución del contrato y antes de su liquidación.  En los contratos de prestación de servicios, cuando el contratista perciba ingresos por varios contratos, deberá cotizar proporcionalmente por cada uno de ellos, sin que en ningún caso el ingreso base de cotización sea inferior a un salario mínimo mensual vigente ni superior a veinticinco salarios mínimos mensuales vigentes.

- Informar a la compañía aseguradora o garante cualquier modificación que altere las condiciones pactadas en el contrato inicial y controlar la vigencia y valores de las garantías, solicitando realizar las modificaciones necesarias.

- Para la ejecución de los contratos de interventoría es obligatoria la constitución y aprobación de la garantía de cumplimiento hasta por el mismo término de la garantía de estabilidad del contrato principal.

- En caso de que el término del contrato de prestación de servicios sea superior a un (1) mes, es obligatoria la afiliación al sistema de riesgos laborales; su afiliación estará a cargo del contratante y el pago a cargo del contratista. En cuanto a los contratos que suponen actividades denominadas de alto riesgo, la afiliación y el pago es por cuenta del contratante (Ley 1562 de 2012).

- Vigilar y dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en la licencia de construcción y la normativa aplicable.

- Exigir y recibir del contratista copias de las matrículas de los profesionales que de acuerdo con los términos de referencia y/o la propuesta presentada por el contratista, laboren para éste en la ejecución del contrato, y verificar que los mismos, cumplan con los requisitos exigidos y ofrecidos.

- Exigir al contratista al finalizar la obra o la ejecución del contrato, adecuar la póliza de estabilidad o calidad del bien o servicio, según el caso, ampliación de salarios y prestaciones sociales.

- Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la moralidad pública con los soportes correspondientes.

## Seguimiento Ambiental

- Velar por la calidad y conservación del entorno ambiental donde se realice el proyecto.

- Vigilar y exigir el cumplimiento al PASAO para el proyecto.

- Vigilar y exigir el cumplimiento de la guía de manejo socioambiental del municipio de Medellín y el manual de gestión ambiental del ISVIMED.

- Presentar los indicadores ambientales con una periodicidad mensual e informar los correctivos o acciones tomadas en caso de presentarse desviaciones en los procesos.

- Presentar los informes ambientales en los comités de obra, así mismo informara de las quejas presentadas por la comunidad y los correctivos tomados.

- Revisar y exigir el ajuste de la información a presentar para la obtención de permisos u autorizaciones ambientales.

- Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los permisos o autorizaciones ambientales, así como el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable dentro del proyecto.

- La obligación de vigilar el cumplimiento en forma permanente de las normas sobre impacto ambiental por parte del contratista de las obras civiles, del decreto 193 de 1.994 y demás normas para aminorar el impacto ciudadano.

En general, cumplir con todas las obligaciones establecidas en la guía de manejo socioambiental para la construcción de obras de infraestructura pública del Municipio de Medellín.

# INFORMES DE LA INTERVENTORÍA Y SUPERVISION

Corresponde al Interventor, en cumplimiento de una de sus funciones, preparar informes de Interventoría tanto en lo relativo a la ejecución legal, técnica, ambiental, administrativa y financiera, soportados con datos de campo que deben estar registrados en la bitácora o libro de Interventoría, en formatos o papeles de trabajo.

Mensualmente la interventoría entregara los informes correspondientes del estado de la obra al supervisor del ISVIMED.  Para el caso de las supervisiones, al menos cada CUATRO (4) meses realizaran un informe de los contratos o convenios. Para el caso de los contratos de obra, esta frecuencia mínima es mensual.  Esta frecuencia puede ser cambiada por el ordenador del gasto o el director(a) para que sea con una mayor frecuencia de acuerdo con la necesidad y complejidad del contrato o convenio.  Para el caso de cada pago o desembolse es obligatorio la presentación del informe de los componentes de verificación.

Similarmente la interventoría entregara al supervisor el informe semanal correspondiente al estado y avance de la obra, personal, actividades ejecutadas en el periodo, listado de pendientes por cada una de las partes, y demás información necesaria para el adecuado seguimiento al avance del contrato.

La supervisión elaborará sus respectivos informes con la periodicidad definida en el formato matriculado en el sistema de gestión de calidad y lo publicará en la plataforma de Colombia compra eficiente SECOP II.

## Documentos de Trabajo

Son todos aquellos documentos que se elaboran durante el desarrollo del contrato y en los cuales se registran avances de la obra o de la prestación del servicio o del cumplimiento del objeto contractual, observaciones y rectificaciones que al final sirven de respaldo a los informes de evaluación de cada interventor.

Se recomienda dejar consignadas sus observaciones por escrito sobre el desarrollo del contrato, siendo su finalidad la de registrar en tiempo real la situación que debe corregirse. El interventor o el supervisor tomará la firma del contratista o de quien esté en su representación en el sitio de la obra o del cumplimiento del objeto contractual, entregará el original y conservará la copia, como prueba de las órdenes impartidas. En caso de no haber correcciones u observaciones también dejara constancia de su visita en la bitácora o en formatos de constancia.

| DOCUMENTOS DE SOPORTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Copia del contrato | Pliegos de condiciones o términos de referencia | Memorias de cálculo | Planos y fotografías |
| Memorandos de campo con observaciones al contratista | Correspondencia cruzada | Bitácora de Interventoría | Notificaciones |
| Aprobación de materiales | Especificaciones de herramienta, maquinaria y equipo adecuado | Actas | Reclamaciones formales del contratista. |
| Certificados de disponibilidad | Solicitud de ampliación de términos por parte del contratista | Informes de programación y seguimiento. |  |

## Contenido de los Informes del Interventor

Los informes del interventor contienen todo relativo a la ejecución legal, técnica (incluido lo ambiental y social), administrativa y financiera entre otros elementos definidos en el pliego de contratación. A continuación, algunas consideraciones a tener en cuenta dentro de los informes.

Se aclara que los informes de la interventoría deben ser completos y dar cumplimiento al objeto contractual, alcance de la interventoría y a las funciones de la interventoría.

## Órdenes Del Interventor

Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes, conceptos o sugerencias y ellas deben enmarcarse en los límites del respectivo contrato.  Así mismo, las los hechos o consideraciones en las cuales no se llega a acuerdos con el contratista de obra y que se requiere la mediación de la Entidad o su decisión final.

## Actas

Es fundamental para el ejercicio de la Interventoría, registrar en actas, todo el desarrollo del contrato en sus diferentes fases hasta su liquidación. Para ellos utilizaran los formatos del sistema de gestión de calidad de la entidad.  En caso de no existir algún formato, podrán desarrollar uno específico con aprobación de la Entidad si corresponde a los soportes para pago y avance.

Además de las actas que pueden darse en el proceso de Interventoría, se llevará un inventario de elementos que deben estar presentes en ellas. No obstante, cada interventor, dependiendo de la naturaleza del contrato o proyecto, tiene perfecta libertad para incluir elementos adicionales que le sean de utilidad.

Actuaciones de supervisores y contratistas de apoyo a la supervisión en contratos regidos por derecho privado.

Además de las disposiciones anteriores y los instructivos que sobre la materia sean anexos al presente manual, los servidores públicos y los contratistas de apoyo, que actúen como supervisores, en procesos contractuales en el marco de fiducias mercantiles u otras figuras de derecho privado, deberán tener en cuenta por lo menos los siguientes aspectos:

- El ejercicio adecuado de la supervisión, permite conocer de forma global, las necesidades puntuales en cuanto la ejecución, esto es, por ejemplo, si debe prorrogarse, ampliarse o adicionarse, implicando que, de forma previa, en cada informe de supervisión, se deba tener claro con la suficiente anticipación, la procedencia o no de una modificación y así se sustente.

- Toda solicitud de modificación contractual, en sus diferentes modalidades (adición y prorroga) debe ser presentada por lo menos, con (15) días hábiles previos a su vencimiento o al agotamiento de los recursos destinados. (Es responsabilidad del servidor que ejerce la supervisión, tener suficiente claridad, de las necesidades en la ejecución del contrato, por tanto, su labor, no se puede supeditar, a la espera de lo que el contratista solicite).

- Por parte de la supervisión, deberán analizarse las solicitudes de los contratistas, y dicho análisis deberá quedar plasmado en el informe de supervisión, el cual debe tener en cuenta además de las manifestaciones del mismo, las pruebas y soportes de la situación que alega como imposibilidad para cumplir en tiempo y en recursos u otras, y cuando sea el caso, inclusive, las labores de campo o técnicas, que haya efectuado el supervisor para verificar la situación.

# CONTROLES DE LA INTERVENTORÍA

Los controles en la interventoría tienen como objetivo establecer con rapidez y facilidad eventuales inconvenientes o desviaciones que se puedan presentar durante la ejecución del contrato, para aplicar las medidas correctivas que sean necesarias en cada uno de los componentes a su cargo. Los controles del interventor pueden ejercerse, por ejemplo, sobre:

| El presupuesto | Los costos | La programación | Los materiales |
| --- | --- | --- | --- |
| La mano de obra | Herramientas y equipo | Los aspectos financieros | Los aspectos legales |
| La calidad | La cantidad | Lo licenciado y sus obligaciones | La comunidad y social |
| La planeación | Los aspectos técnicos | Los tiempos | Lo ambiental |
| El cumplimiento del objeto contractual | Los riesgos previsibles | Peticiones, quejas y reclamos |  |

Son básicos para el ejercicio de un buen interventor:

- El proceso de toma de datos. Aquí cobran especial utilidad los papeles de trabajo que el Interventor debe llevar para tomar los datos bajo criterios idénticos.

- El proceso de información para determinar cantidades ejecutadas en el período y el acumulado, siempre bajo las mismas unidades de medida y finalmente, el comparativo entre lo ejecutado y lo programado, sin dejar de un lado el componente financiero.

- El análisis de resultados. Aquí el interventor empieza a proponer acciones correctivas, preventivas o simplemente registra su conformidad.

- La toma de decisiones. Las decisiones suficientemente soportadas sirven para que los diferentes niveles adopten decisiones frente al desarrollo contractual o del proyecto.

- Los registros. La comunicación debe ser escrita y debe quedar consignada en bitácora y /o memorandos. Lo consignando debe ser claro, tener fecha y firma del responsable.

- El control será técnico, financiero o de legalidad, según el aspecto que se pretenda controlar, se constituye en un soporte fundamental para el proceso de Interventoría, el ejercicio del control interno y el mismo ejercicio del control fiscal posterior.

- Sistema de respaldo y expediente físico: Debe cumplirse con los lineamientos y políticas que permitan controlar y realizar la gestión documental de expediente del contrato y el convenio, en todas sus etapas.

# RECIBO DE BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS

El recibo y aceptación de los obras, bienes y servicios contratados se realizará de conformidad con las especificaciones y características estipuladas en el contrato, convenio (para el caso de obras, considerar la licencia de construcción) y en los términos contractuales.

En el evento de presentarse diferencias entre lo contratado, acordado y lo recibido se procederá a dejar constancia para el ajuste.  Corresponde al interventor y al supervisor, hacer la confrontación del bien o servicio que recibe respondiendo por las irregularidades presentadas con los diseños o especificaciones.

Para los casos de construcción de proyectos, se deberá entregar según sea el caso los soportes que se definen en las siguientes gráficas y cuando apliquen.

Para los casos de diseño de proyectos, la interventoría deberá entregar al supervisor, los soportes que se definen en la siguiente gráfica y en el contrato, cuando apliquen.

Lista de entregables para recibo del proyecto por parte de la interventoría (Construcción):

Lista de entregables a la supervisión por parte de la interventoría (Construcción):

# TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Es el acto mediante el cual cesan las obligaciones para ambas partes, una vez  verificado el cumplimiento del objeto contractual, situación que ocurre en circunstancias normales; pero puede suceder que el contrato termine en forma unilateral tal como lo señala el artículo 17 de la Ley 80 de 1993 (causales provenientes del contratista como la muerte, la incapacidad física permanente, la disolución de la persona jurídica, la interdicción judicial, concordato preventivo, la cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato).

Así mismo pueden presentarse otras circunstancias ajenas al contratista consistentes en exigencias del servicio público o del orden público que requieran una terminación unilateral.

La terminación unilateral, debe ordenarse mediante acto administrativo motivado, contentivo de la justificación y la comprobación de la causal que dio origen a la terminación.  Cuando la causal es ajena al contratista, en el mismo acto administrativo y si a ello hay lugar, se debe ordenar el pago de la indemnización, así como la liquidación del contrato.

Cuando las partes no llegan a un acuerdo sobre las condiciones de liquidación del contrato, debe decretarse la liquidación del mismo.

## Documentos para la terminación del contrato:

- Verificación previa al recibo.

- Acta de recibo del bien o servicio o el visto bueno de quien recibió.

- Planos actualizados (cuando a ello hubiere lugar).

- Trámite protocolario de recibo en el sitio.

- Cierre del acta de vecindad (cuando a ello hubiere lugar).

- Entrega del contratista de la bitácora, del registro fotográfico, de los ensayos de laboratorio que todavía tenga en su poder, del paz y salvo de la cancelación realizada a los trabajadores por concepto de salarios y prestaciones sociales.

- Evidencias del cumplimiento de obligaciones establecidas en el contrato fiduciario.

- Evidencias del cumplimiento de obligaciones establecidas en la licencia de construcción en la modalidad respectiva.

- Certificados de supervisión técnica con los respectivos soportes.

- Entrega formal al ISVIMED.

- Otros documentos o evidencias.

# LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Es el período en el cual contratante y contratista, realizan una revisión a las obligaciones contraídas respecto a los resultados financieros, contables, jurídicos y técnicos, para declararse a paz y salvo de las obligaciones adquiridas. Aquí se hacen los reconocimientos y ajustes a que hubiere lugar a través de acuerdos, conciliaciones y transacciones.

## Generalidades sobre la liquidación

- Toda entidad estatal debe privilegiar la realización de liquidaciones de contratos de común acuerdo.

- Cuando se ha declarado la caducidad o el ISVIMED ha ejercido cualquiera de las facultades que le dan fin al contrato y una vez en firme la resolución respectiva, debe procederse a la liquidación del mismo, que es el paso siguiente necesario para determinar qué derechos y obligaciones corresponden a los contratantes y qué sumas líquidas de dinero deben pagarse o cobrarse en forma recíproca.

- Liquidar el contrato dentro del plazo establecido en el mismo o en su defecto dentro del término legal, so pena de incurrir en posibles sanciones disciplinarias.

- El supervisor e interventor del contrato, efectuarán junto con el contratista, la revisión y análisis sobre el cumplimiento de las obligaciones pactadas y así lo plasmará en el documento de liquidación el cual avalará con su firma y será suscrito por el ordenador del gasto y el contratista.

- El interventor elabora el acta de liquidación del contrato con apoyo del supervisor.

- La liquidación finiquita la relación entre las partes del negocio jurídico, por ende, no puede con posterioridad demandarse reclamaciones que no se hicieron en ese momento.

- Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil extracontractual y en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.

- Se liquidan aquellos contratos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo (contratos de tracto sucesivo) e implican una verificación de los pagos y saldos por pagar.

## Liquidación contratos de prestación de servicios

En principio, los contratos susceptibles de liquidarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la ley 80 de 1993, son los de tracto sucesivo, es decir, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolonguen en el tiempo y en los demás que lo requieran, por ejemplo aquellos que sin ser de tracto sucesivo, no han terminado de una manera normal, han sido objeto de cesión, o se les ha declarado la caducidad, o aquellos que han terminado unilateralmente por parte de la entidad, no obstante aquellos contratos de prestación de servicios persona natural que llega a su terminación en la fecha estipulada en el contrato, no son susceptible de liquidación, por tanto para su terminación los supervisores designados deben publicar el informe final de supervisión en las plataformas de Colombia compra eficiente vigentes para la entidad.

Competencia para la liquidación de los contratos

Se encuentra establecida por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

No todos los contratos deben ser liquidados, verbigracia los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, de conformidad con el artículo 217 del decreto - Ley 0019 de 2012.

ISVIMED procede a las liquidaciones de contratos o convenios en las formas y procedimientos establecidos en el manual de contratación vigente.

En todo caso, el interventor con apoyo del supervisor del contrato debe proyectar la respectiva acta de liquidación del mismo, con base en todo el seguimiento y recorrido que se ha realizado del desarrollo contractual. Es por esto que el interventor es el funcionario que debe realizar toda la inspección y vigilancia del contrato estatal, para lo cual deberá presentar informe final ya tratado en precedencia, anexo al acta de liquidación, la cual deberá contener: el objeto del contrato, el plazo de ejecución del mismo, la fecha de perfeccionamiento, el día de aprobación de la garantía única, los datos de las adiciones, la información relacionada con las prórrogas, el valor,  los pagos efectuados, obras ejecutadas o servicios prestados o bienes recibidos.

Toda la información que este en posesión del supervisor e interventor deben ser entregados al momento de la terminación y la liquidación y este será parte del expediente.

Cierre del expediente contractual.

El cierre contractual se realizará por parte de la subdirección jurídica, la cual proyectará el acta de cierre de expediente contractual una vez vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes y se dejará constancia del cierre del expediente del proceso de contratación en la plataforma de Colombia compra eficiente que corresponda, este cierre deberá ser verificado por el supervisor del contrato.

# PROHIBICIONES PARA LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES

A los supervisores e interventores les está prohibido:

- Solicitar o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante o del contratista; o gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato o convenio.

- Adoptar decisiones, celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por finalidad o como efecto la modificación del contrato sin el lleno de los requisitos legales pertinentes

- Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo.

- Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares en relación con el contrato.

- Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato.

- Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato.

- Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones contractuales.

- Transar diferencias y conciliar divergencias.

- Suspender el contrato sin el debido proceso.

- Actuar como supervisor o interventor en los casos previstos por las normas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades.

- Las demás que se determinen legalmente, en los actos de delegación y designación, en el contrato o convenio.

# RESPONSABILIDAD DE LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES

En la guía para la supervisión e interventoría de los contratos de CCE señala:

Las Entidades Estatales, los servidores públicos, contratistas e interventores que intervienen en la celebración, ejecución y liquidación de los contratos son responsables por sus actuaciones y omisiones. En consecuencia, responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Los contratistas que ejercen o apoyan labores de supervisión e interventoría son considerados por la Ley como particulares que ejercen funciones públicas en lo que tiene que ver con la celebración, ejecución y liquidación de los contratos celebrados por las Entidades Estatales.

Para el caso de interventores externos, tiene como función supervisar, controlar y coordinar la ejecución de los contratos que le sean asignados, a fin de garantizar al ISVIMED, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones pactadas en los mismos, así como el control técnico, administrativo, legal, ambiental y financiero de acuerdo con la naturaleza del contrato buscando satisfacer el fin perseguido.

## Responsabilidad Civil

Los supervisores e interventores deben responder a través de la acción de repetición o el llamamiento en garantía cuando con ocasión de sus actos u omisiones hayan causado daño.

El interventor o supervisor que no informe oportunamente a la Entidad Estatal del posible incumplimiento parcial o total de obligaciones a cargo del contratista que vigila, puede ser considerado solidariamente responsable de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento.

Para que exista responsabilidad civil y pueda ejercerse cualquiera de las acciones antes mencionadas, es necesario que la actuación del supervisor o interventor haya sido dolosa o gravemente culposa.

## Responsabilidad Fiscal

La responsabilidad fiscal es aquella imputable a los servidores públicos y/o a los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado. La responsabilidad fiscal tiene como finalidad o propósito específico la protección y garantía del patrimonio del Estado, buscando la reparación de los daños que éste haya podido sufrir como consecuencia de la gestión irregular de quienes tienen a su cargo el manejo de dineros o bienes públicos. Para efectos de la responsabilidad fiscal la gestión fiscal debe entenderse como el conjunto de actividades económico-jurídicas relacionadas con la adquisición, conservación, explotación, enajenación, consumo, disposición de los bienes del Estado, así como la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines de éste, y realizadas por los órganos o entidades de naturaleza jurídica pública o por personas naturales o jurídicas de carácter privado. Esta clase de responsabilidad tiene las siguientes características:

  - es meramente resarcitoria,

  - es de carácter patrimonial pues el gestor fiscal responde con su patrimonio y

  - es personal porque quien responde es la persona que maneja o administra los recursos públicos que en este caso es el supervisor o interventor.

Como consecuencia de lo anterior, son responsables fiscales los supervisores o interventores cuando por el incumplimiento de sus funciones de control y vigilancia sobre determinado contrato estatal se ocasiona un detrimento patrimonial para la entidad estatal que, entre otros, puede ser consecuencia de deficiencias en la ejecución del objeto contractual o en el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad establecidas en el contrato vigilado. Además, en su calidad de gestores fiscales se presume que los supervisores o interventores de los contratos incurren en responsabilidad fiscal:

- a título de dolo fiscal cuando por los mismos hechos haya sido condenados penalmente o sancionados disciplinariamente por la comisión de un delito o una falta disciplinaria imputados a ese título y

- a título de culpa grave cuando se omite el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas y cuando se incumpla la obligación de asegurar los bienes de la entidad o la de hacer exigibles las pólizas o garantías frente al acaecimiento de los siniestros o el incumplimiento de los contratos.

## Responsabilidad Penal

La responsabilidad penal es aquella derivada de actuaciones que transgreden, sin justificación legítima, los bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento penal. En el caso particular de los supervisores e interventores que para este tipo de responsabilidad también son considerados particulares que ejercen funciones públicas, la responsabilidad penal se configura cuando cualquiera de ellos incurre en alguna de las conductas tipificadas como delitos contra la admiración pública, es decir, peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y prevaricato. Es importante precisar que dentro del proceso que se adelante por responsabilidad penal en las condiciones descritas, también puede hacerse exigible la responsabilidad civil o patrimonial.

Dentro del proceso que se adelante por responsabilidad penal en las condiciones descritas, también puede hacerse exigible la responsabilidad civil o patrimonial.”

A continuación, se relacionan algunas de las conductas, referidas al régimen contractual, que presentan sanciones de carácter penal (Código Penal):

Delitos relacionados con la celebración indebida de contratos, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, interés indebido en la celebración de contratos; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; acuerdos restrictivos de la competencia; tráfico de influencias de servidor público, enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción o por omisión, falsedad ideológica o material en documento público, falsedad en documento privado, uso de documento falso, destrucción, falsedad para obtener prueba de hecho verdadera, entre otras.

## Responsabilidad Disciplinaria

(Ley 734 de 2002 antes de 1 de julio de 2021.  Después, la Ley 1952 de 2019)

La responsabilidad disciplinaria se configura cuando un servidor público o particular que ejerce funciones públicas incurre en alguna de las faltas estipuladas en el Código Disciplinario Único vigente que implique el incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad. Para el caso específico de los supervisores e interventores, la responsabilidad disciplinaria se configura cuando:

  - no se exigen la calidad de los bienes y servicios contratados acordada en el contrato vigilado o exigida por las normas técnicas obligatorias,

  - se certifica como recibida a satisfacción una obra que no ha sido ejecutada a cabalidad y

  - se omite el deber de informar a la entidad estatal contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

En todo caso y de manera general, los supervisores e interventores son responsables disciplinariamente por el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución o en la ley.

Después del 1 de julio del 2021, Ley 1952 de 2019 Artículo 54, las faltas relacionadas con la Contratación Pública se mantienen y son:

6. No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción obra que no ha sido ejecutada a cabalidad.

7. Omitir, el supervisor o el interventor, el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

## Responsabilidad Patrimonial o Civil.

La responsabilidad civil hace referencia a la obligación que surge para una persona de reparar el daño que ha causado a otro normalmente mediante el pago de una indemnización de perjuicios. En el caso de los supervisores e interventores, la responsabilidad civil establecida en la Ley 80 de 19937 se materializa a través de la acción de repetición o el llamamiento en garantía, que debe ejercerse por parte de la entidad estatal cuando la misma resulta condenada a casusa de daños generados por el incumplimiento, por acción u omisión, de su función de control y vigilancia sobre determinado contrato estatal (Ley 678 de 2001 y artículo 90 de la Constitución Política).

. Así mismo, el interventor o supervisor que no haya informado oportunamente a la entidad estatal del posible incumplimiento parcial o total de alguna de las obligaciones a cargo del contratista del contrato vigilado o principal, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento.

Es importante precisar, que, para efectos del ejercicio de las mencionadas acciones, el contratista que apoya las labores de supervisión y el interventor son considerados por la Ley como particulares que ejerce funciones públicas en lo que tiene que ver con la celebración, ejecución y liquidación de los contratos celebrados por las Entidades Estatales. Para que exista responsabilidad civil y por tanto pueda ejercerse cualquiera de las acciones antes mencionadas, es necesario que la actuación del supervisor o interventor hubiera sido dolosa o gravemente culposa.

Responsabilidades de los contratistas de apoyo a la supervisión.

Por regla general, las personas vinculadas a la administración pública mediante contrato de prestación de servicios, no son sujetos disciplinables, a menos que con ocasión del mencionado contrato realicen labores de apoyo a la interventoría o supervisión de contratos estatales, ejerzan funciones públicas o administrativas o actividades propias de los órganos del Estado que permitan el cumplimiento de cometidos estatales o ejerzan la facultad sancionadora del Estado.

Así pues, de conformidad con el artículo 44 de la Ley 1474 de 2011, el régimen disciplinario establecido para los servidores públicos, se aplicará a los particulares que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales; también a quienes ejerzan funciones públicas, de manera permanente o transitoria, en lo que tiene que ver con estas, y a quienes administren recursos públicos u oficiales.

De forma especial, se entiende que administran recursos públicos, aquellos particulares que recaudan, custodian, liquidan o disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas que hacen parte del presupuesto de las entidades públicas o que estas últimas han destinado para su utilización con fines específicos como aquellos contratistas de apoyo con roles administrativos y financieros.

Adicionalmente, en caso de percibirse negligencia, impericia, falta al deber objetivo de cuidado, falta de actualización, inducción al error, desconocimiento de la lex artis, el contratista de apoyo podrá ser responsable, en materia profesional, de conformidad con las normas que regulen el ejercicio especifico de la profesión, a través de los Comités, Consejos o Colegios de ética o disciplina, o sus equivalentes, en tal caso, la entidad, a través del supervisor del contratista o el superior jerárquico de este, deberá remitir la respectiva solicitud de investigación.

Lo anterior, sin perjuicio, de los demás tipos de responsabilidad jurídica, que puedan ser investigados.

# RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

En los procesos de Contratación, el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, conflicto de intereses y demás prohibiciones, están establecidas en la Constitución, la Ley 80 de 1993, la Ley 734 de 2002, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás normas que las complementen, modifiquen o sustituyan.

Adicionalmente los supervisores e interventores que incumplan el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, quedarán inhabilitados para contratar con el Estado.

Así mismo, estará inhabilitado quien haya celebrado un contrato estatal de obra pública, de concesión, suministro de medicamentos y de alimentos o su cónyuge, compañero o compañera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, con las entidades a que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, durante el plazo de ejecución y hasta Ia liquidación del mismo, no podrán celebrar contratos de interventoría con la misma entidad.

En caso de inhabilidades e incompatibilidades, el servidor deberá hacerlo saber inmediatamente a su superior jerárquico y deberá abstenerse de autorizar, aprobar, firmar o suscribir el acto de que se trate.

En caso de conflicto de intereses, el servidor público, deberá declararse impedido mediante escrito, en el cual exprese las razones, señale la causal y si fuere posible, aporte las pruebas pertinentes.

La Ley 1474 de 2011, contempla como faltas disciplinarias que generan inhabilidad:

- No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias.

- Certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad.

- Omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

- De igual forma la mencionada Ley indica que quien haya celebrado un contrato estatal de obra pública, de concesión, suministro de medicamentos y de alimentos ó su cónyuge, compañero o compañera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, con las entidades a que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del mismo, no podrán celebrar contratos de interventoría con la misma entidad.

- En el evento de conflicto de intereses la constitución y la ley, establece las circunstancias en que estas se presentan, además los artículos 11 y 12 de la Ley 1474 de 2011 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo definen causales y establece el procedimiento para los impedimentos y recusaciones así

Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación.: Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por tener interés particular y directo en la regulación, gestión control o decisiones del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.

- Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente.

- Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes arriba indicados, curador o tutor de persona interesada en el asunto.

- Ser alguno de los interesados en la actuación administrativa: representante, apoderado, dependiente, mandatario o administrador de los negocios del servidor público.

- Existir litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales entre el servidor, su cónyuge, compañero permanente, o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, y cualquiera de los interesados en la actuación, su representante o apoderado.

- Haber formulado alguno de los interesados en la actuación, su representante o apoderado, denuncia penal contra el servidor, su cónyuge, compañero permanente, o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, antes de iniciarse la actuación administrativa; o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos a la actuación y que el denunciado se halle vinculado a la investigación penal.

- Haber formulado el servidor, su cónyuge, compañero permanente o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, denuncia penal contra una de las personas interesadas en la actuación administrativa o su representante o apoderado, o estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil en el respectivo proceso penal.

- Existir enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa, o amistad entrañable entre el servidor y alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado.

- Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, acreedor o deudor de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito o sociedad anónima.

- Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa o su representante o apoderado en sociedad de personas.

- Haber dado el servidor consejo o concepto por fuera de la actuación administrativa sobre las cuestiones materia de la misma, o haber intervenido en esta como apoderado, Agente del Ministerio Público, perito o testigo. Sin embargo, no tendrán el carácter de concepto las referencias o explicaciones que el servidor público haga sobre el contenido de una decisión tomada por la Dirección.

- Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa.

- Tener el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o primero civil, decisión administrativa pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe resolver.

- Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o integradas también por el interesado en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores.

- Haber sido recomendado por el interesado en la actuación para llegar al cargo que ocupa el servidor público o haber sido señalado por este como referencia con el mismo fin.

- Dentro del año anterior, haber tenido interés directo o haber actuado como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de Junta Directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociación o grupo social o económico interesado en el asunto objeto de definición.

Trámite de los impedimentos y recusaciones. En caso de impedimento el funcionario enviará dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimiento la actuación con escrito motivado al superior, o si no lo tuviere, al director(a).

- La autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de su recibo. Si acepta el impedimento, determinará a quién corresponde el conocimiento del asunto, pudiendo, si es preciso, designar un funcionario ad hoc. En el mismo acto ordenará la entrega del expediente.

- Cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado manifestará si acepta o no la causal invocada, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su formulación. Vencido este término, se seguirá el trámite señalado en el inciso anterior.

- La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento o desde la presentación de la recusación, hasta cuando se decida. Sin embargo, el cómputo de los términos para que proceda el silencio administrativo se reiniciará una vez vencidos los plazos a que hace referencia el inciso 1 de este artículo

# SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Antes de acudir a un tercero, debe darse el debido proceso especificado en el Manual de Contratación respecto a las reclamaciones.  Si este no fuese posible mediar alguna diferencia, conflicto o incumplimiento que surja entre las partes con ocasión de la suscripción, ejecución, terminación o liquidación de los contratos, será sometida a la decisión de un tribunal de arbitraje, que se sujetara a las normas vigentes sobre la materia y se regirá especialmente por las siguientes reglas:

- El tribunal estará integrado por tres árbitros nombrados de común acuerdo entre las partes, en el caso de que no puedan ponerse de acuerdo con el nombramiento de los árbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, cada una de las partes nombrará un árbitro.  El nombramiento del árbitro restante se delega de forma directa al director del centro de arbitraje.

- Los árbitros deberán ser abogados colombianos, inscritos en la lista de árbitros del centro de arbitraje.

- La organización interna del tribunal se sujetará a las reglas previstas para tal efecto por el centro de arbitraje.

- EL tribunal decidirá en derecho y su fallo tendrá efectos de cosa juzgada y en consecuencia será final y obligatorio para las partes sin perjuicio de recurso de nulidad que consagra la ley,

- El tribunal está sometido a los límites de revisión indicados por la corte constitucional en la sentencia C-1436 del 2000, respecto a la imposibilidad de juzgar el ejercicio de las clausula excepcionales, pues dicho poder solo este reservado para los jueces de lo contencioso administrativo.

Es deber del supervisor contractual y su apoyo asignado, conocer las funciones y competencias de los diferentes comités de la entidad, especialmente, el de Contratación y Conciliación. Así las cosas, deberán tener en cuenta por lo menos lo siguiente:

- Los asuntos relativos a contratos regulados por el derecho privado, serán sometidos al conocimiento del comité de conciliación, cuando exista una solicitud de arreglo directo o notificación de conformación de tribunal de arbitramento en asunto privados o cuando medie una solicitud de conciliación ante la entidad competente, lo mismo aplicará cuando sea el ISVIMED quien lo solicite.

- Cuando no exista contractualmente, comité fiduciario establecido, las modificaciones e instrucciones a emitir, en el marco de contratos fiduciarios y similares, serán sometidas al conocimiento del comité de contratación que, por regla general, estará conformados por quienes integrarían el comité fiduciario.

- En todos los demás casos, el supervisor, acudirá al comité fiduciario a sustentar el informe de supervisión, en donde expone la necesidad de modificación contractual.

- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO CONTRACTUAL

La facultad sancionatoria de las entidades estatales sometidas al estatuto general de contratación tiene sustento, en el deber de control y vigilancia sobre los contratos que estas suscriban, y normativamente en las disposiciones legales contempladas en la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás normas vigentes.

Al respecto, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que regula el debido proceso en materia sancionatoria contractual establece que:

Se pueden imponer las multas que hayan sido pactadas en el contrato/convenio, con el fin de conminar al contratista o asociado para el cumplimiento de una o varias obligaciones (durante la ejecución del contrato).

Se puede declarar el incumplimiento con el fin de hacer efectiva la cláusula penal pactada en el contrato o convenio (hasta la liquidación del contrato o convenio y en vigencia de la garantía de cumplimiento)

Se pueden hacer efectivas tanto la multa como la cláusula penal impuesta, de manera directa por la entidad de las siguientes formas: compensación de las sumas adeudadas al contratista o asociado, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva.

Lo anterior debe estar precedido en todo caso por un procedimiento que garantice el derecho de contradicción, audiencia y debido proceso.

Posteriormente el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, determinó el procedimiento que se debe agotar para el evento de imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento.

Así las cosas, la declaratoria de incumplimiento y su respectiva cuantificación de perjuicios, la imposición de las multas y sanciones pactadas contractualmente y la efectividad de la cláusula penal se deberán ceñir al procedimiento que se presenta a continuación, sin que pueda establecerse en forma más específica un procedimiento documentado al respecto:

Cuando el supervisor o interventor evidencie un presunto incumplimiento, parcial o total, leve o grave, de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato/convenio, deberá en primer lugar requerir de manera escrita al contratista o asociado, exponiendo los hechos del presunto incumplimiento y las normas o cláusulas del contrato o convenio presuntamente violadas o incumplidas, solicitándole que exponga las razones, explicaciones y sustentos del presunto incumplimiento e instándolo al cumplimiento inmediato del mismo, otorgándole un término perentorio para su respuesta.  Esto debe hacerse en la etapa de ejecución, con la debida oportunidad al debido proceso.

Una vez surtida la anterior actuación, y en caso de que el contratista o asociado no brinde oportunamente las razones, explicaciones y sustentos del presunto incumplimiento o si lo hace, sus argumentos son insuficientes, inadecuados o no idóneos, o indebidamente soportados, para desvirtuar el presunto incumplimiento, o el presunto incumplimiento continua, el supervisor o interventor, mediante oficio remisorio, solicitará apoyo a la jurídica, con el fin de establecer el acompañamiento pertinente e identificar las acciones a emprender como la declaratoria de caducidad del contrato según artículo 18 de la ley 80 de 1993.

Este oficio deberá acompañarse de informe de supervisión o interventoría (en este último caso acompañado de informe de supervisión que exponga la visión Isvimed frente a los “dichos” de la interventoría), que contenga una mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Igualmente, la supervisión o interventoría, en el informe de que trata el presente párrafo deberá cuantificar los perjuicios del presunto incumplimiento, para ello podrá acompañarse de un abogado de la Jurídica, o si la determinación de los mismos requiere conocimientos especializados, podrá solicitarse su práctica y decreto como prueba dentro del procedimiento administrativo sancionatorio contractual.  Esta información y llamados se deberán reportar a la Aseguradora o Compañía de las garantías.

Posteriormente la entidad pública, a través de un poder sé que otorga a un abogado de la Jurídica, citará al contratista o asociado, presuntamente incumplido, a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista o asociado en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato o convenio y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera.

En desarrollo de la audiencia, la jurídica en cabeza del profesional delegado y apoderado para esta audiencia, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista o asociado en desarrollo de la actuación y de los hechos expuestos directamente por el ordenador del gasto y el supervisor o la interventoría. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o asociado o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad;

Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción, cláusula penal, declaratoria de incumplimiento o afectación de garantías. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se impondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia

En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el profesional abogado de la jurídica, delegado y apoderado por el director(a), podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.

Posteriormente, una vez en firme la resolución que resuelve los recursos o la que declara el incumplimiento, y no fue recurrida, la entidad, a través del supervisor, adelantará los trámites de cobro respectivos, efectuándose la debida compensación de las sumas adeudadas al contratista o asociado o en su defecto la efectividad de la garantía constituida, previendo la aplicación del riesgo respectivo.

Si una vez se hayan efectuado los requerimientos de pago al contratista o asociado o de la revisión de los saldos adeudados a estos, se tenga que los mismos no resultan suficientes para cubrir la medida impuesta, el supervisor deberá adelantar las respectivas gestiones de orden jurídico o legales, previa remisión al área respectiva para su cobro (Tesorería).

El profesional encargado de la entidad, la jurídica de la entidad, será el comisionado de remitir a la Cámara de Comercio en donde se encuentre inscrito el contratista o asociado sancionado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.5.7. del Decreto 1082 de 2015, copia de los actos administrativos en firme, por medio de los cuales impusieron multas y sanciones y de las inhabilidades resultantes de los contratos/convenios que hayan suscrito; De igual forma procederá para la publicación de lo mencionado en el SECOP e informará a la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218 del Decreto 019 de 2012.

Resultado final: Terminación del procedimiento por cesación de la situación de incumplimiento; imposición de multa, sanción, declaratoria de incumplimiento o declaratoria de caducidad del contrato.

Podrá si persiste el incumplimiento, aplicar lo estipulado para la caducidad del contrato en concordancia con el Manual de Contratación, jurisprudencia y normas vigentes.

# CAJA DE HERRAMIENTA PARA LA INTERVENTORÍA Y LA SUPERVISIÓN

A continuación, se plantean diferentes modelos de actas e informes útiles a la hora de ejercer actividades de supervisión y/o interventoría, si bien estas no son una obligación para su implementación por parte de personal externo al ISVIMED, tienen el contenido mínimo exigible por parte de los supervisores, por lo tanto, la información contenida en los documentos será evaluada a desarrolladores e interventores de los proyectos del ISVIMED.

- Acta inicio de obra: Documento que determina el primer día del contrato. Marca el inicio del desarrollo físico del contrato y, por tanto, el punto de partida para el control del plazo y seguimiento por parte del Interventor y supervisor. Formato con código del sistema integrado de gestión

- Acta de aprobación de garantías: Documento donde se registra la revisión de las garantías y su cumplimiento de acuerdo a las coberturas, deducibles, términos y condiciones para el inicio del contrato.

- Acta de entorno: Documento donde se deja consignado el estado actual de las edificaciones, vías y demás elementos existentes en la vecindad directa del proyecto.  Debe ir acompañada de fotografías y/o videos. La debe firmar representante de espacio público o líder comunitario, representante de la entidad ejecutora y representante de la interventoría. Formato con código del sistema integrado de gestión

- Acta de vecindad: Documento donde se deja consignado el estado actual de las propiedades y lotes de la vecindad directa del proyecto.  Debe ir acompañada de fotografías y/o videos. La debe firmar el Propietario/poseedor/arrendatario, representante de la interventoría, representante de la entidad ejecutora y un testigo/otro. Formato con código del sistema integrado de gestión

- Acta de cierre de vecindad: Documento donde se revisa el estado final de las propiedades y lotes de la vecindad directa del proyecto de acuerdo con el acta de vecindad inicial. Se revisa si se presentó algún daño o perjuicio y si este fue debidamente corregido. Puede ir acompañada de fotografías y/o videos. La debe firmar el Propietario/poseedor/arrendatario, representante de la interventoría, residente de obra, supervisor y un testigo/otro. Formato con código del sistema integrado de gestión

- Acta de comité obra: Documento donde se revisa y consigna el estado de la obra a nivel técnico, financiero, legal, social, ambiental y otros aspectos que sean fundamentales para el seguimiento de la obra. La debe firmar el representante de la interventoría, representante de la entidad ejecutora y supervisor, así mismo se deberá acompañar de formato de asistencia debidamente diligenciado.

- Acta de convenio de precios no previstos: Puede darse en aquellos contratos pactados por precios unitarios y globalizados donde circunstancias externas imprevistas alteran los precios del mercado.  La ley permite reajustes con el objeto de no romper el equilibrio de la ecuación contractual.  El Interventor debe tener presente que este reajuste debe ser autorizado por el ordenador del gasto y que implica una modificación al contrato con la participación del grupo interdisciplinario y del comité de contratación respectivo.

- Acta de suspensión: Bajo ciertas circunstancias, normalmente por fuerza mayor o caso fortuito, la ejecución de un contrato debe suspenderse por un determinado tiempo con la debida motivación que da origen a la suspensión de términos.  Formato con código del sistema integrado de gestión.

- Acta de reinicio: Una vez superados los inconvenientes que hayan motivado la suspensión del contrato, se elabora nueva acta que da continuidad al mismo. Formato con código del sistema integrado de gestión.

- Acta de recibo de obra: En ésta declaran conjuntamente Interventor y Contratista que el contrato se ha cumplido de conformidad con lo pactado y se registran las cantidades de bienes o servicios recibidos lo mismo que los desembolsos hechos por el contratante.

- Acta de liquidación bilateral: En ésta el ordenador del gasto, el Interventor y el Contratista declaran conjuntamente que se dio cumplimiento a todos los bienes y servicios pactados originalmente, dentro del tiempo previsto y además declaran encontrarse a paz y salvo o con pendientes claros, expresos y exigibles que no impiden la liquidación.  Lo recomendable es efectuarla en el menor tiempo posible.

- Acta de visita técnica: Documento donde se deja consignado el estado actual del proyecto y sirve para constatar la visita.

- Acta de entrega de interventoría / supervisión:  En ésta el supervisor o interventor saliente, formaliza la entrega al nuevo titular del rol. En el documento se consignan datos del acta de entrega, información general contrato/ convenio y estado del contrato/convenio.

- Acta de cambio de obra o de actividades contractuales: Documento que contiene la descripción de la obra que no se ejecuta u obra adicional, cantidad y precio, descripción de la obra a ejecutar, valor unitario, cantidades de obra, precio y justificación cambio de obra y cantidades.

- Acta de pago: corresponde al pago que se efectúa una vez ejecutado un determinado porcentaje del objeto contratado o al cabo de un determinado período, el cual permite verificar las cantidades entregadas en relación a los precios de la propuesta económica.

- Informe de supervisión o interventoría: Corresponde a la forma como se registra el seguimiento a la verificación de los componentes técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable.  En este se registra el seguimiento y evolución en forma descriptiva y cuantitativa.  Este puede ser con a un seguimiento periódico o final o para un pago / desembolso.

- Listado de verificación de ejecución del contrato: Se asocia al listado de obligaciones, actividades, resultados, especificaciones técnicas, valores adiciones, etc. que se verifican por parte de la interventoría o la supervisión del contrato preparados por la interventoría o la supervisión para garantizar que ninguna obligación de las partes se ha quedado por fuera de la verificación de ejecución.

- Certificación de visitas y recomendaciones del interventor: corresponde a actas de reunión u oficios que se generan como resultado de esta actividad.

Se podrán desarrollar y gestionar otros formatos para la planificación de actividades y control de los componentes de la interventoría y la supervisión.

# ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS

El expediente contractual o carpeta del contrato o convenio debe contener todo el historial de las actuaciones que se realicen, resultando elemento probatorio esencial de la existencia del contrato/convenio y el trámite respectivo como soporte para la ejecución, seguimiento y liquidación del contrato; así como para el ejercicio de vigilancia que ejercen los diferentes órganos de control. La elaboración y expedición de cada uno de los documentos que se produzcan en el transcurso del proceso de contratación le corresponderá al funcionario responsable de cada etapa de acuerdo con lo establecido en los numerales precedentes.

En ese orden de ideas, al igual que las disposiciones, formatos, y procedimientos los procesos que se encuentran inscritos en el Sistema de Gestión de Calidad, los servidores públicos con funciones inherentes a la contratación y contratistas deberán observar las directrices y lineamientos que se impartan para la gestión contractual.

# ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y DEROGATORIA AL MANUAL

La vigencia del manual de Supervisión y de Interventoría del ISVIMED, será a partir de su aprobación y publicación, el mismo fue adoptado mediante resolución expedida por el Consejo Directivo, quien conservará siempre la facultad de modificarlo y derogarlo.

Será labor del Asesor Jurídico el permanente seguimiento a la expedición, modificación o derogatoria de las normas del orden nacional que regulan y reglamentan el estatuto general de contratación de la administración pública, en aras de mantenerlo actualizado y velar por que las actuaciones del ISVIMED en materia contractual, se ajusten a derecho. Esta actividad en coordinación con las demás Subdirecciones, principalmente en lo relacionado con las gestiones para formalizar los ajustes y actualizaciones.

En caso de requerirse un cambio en el manual, debido a ajustes, recomendaciones o cambios normativos, estos se realizarán a través de cambio de versión en el sistema de gestión de calidad y no requerirá de acto administrativo.  Así mismo, no generarán cambio de versión los ajustes a procedimientos, instructivos o formatos que surgen de este manual.

La publicidad del manual de contratación y sus modificaciones se realizará a través de la página web de la entidad, así como de su divulgación a través de los medios electrónicos internos.